- ДОГОВОР

- на выполнение инженерных изысканий №_______________

г. Оренбург 							«____»____________2017 г.

ООО «Руссоль» именуемое    в   дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ________«__________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте Договора следующие слова и выражения имеют значения, определенные ниже:

1.1. «Договор» означает настоящий договор с приложениями, подписанный Заказчиком и Исполнителем, а также дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.2 «Заказчик» означает Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль».

1.3. «Исполнитель» означает ______________________________.

1.4. «Стороны» означает «Заказчик» и «Исполнитель» в значениях, указанных выше.

1.5. «Объект» означает Центр восточных единоборств, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская.

1.6. «Земельный участок» означает участок земли с кадастровым номером 56:44:0115003:1456, на котором располагается Объект.

1.7. «Техническая документация», «Отчет по инженерным изысканиям», «Результаты инженерных изысканий» - документация, разработанная Исполнителем.

1.8. «График выполнения работ» - график, устанавливающий сроки выполнения работ по Договору, в соответствии с которым Исполнитель производит Работы.

1.9. «Исходно-разрешительная документация», «ИРД» означает комплект документов, необходимых для проведения Работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с требованиями нормативных документов РФ и техническим заданием (Приложение №1 к Договору), своими и/или привлечёнными силами и средствами выполнить инженерные изыскания по объекту: «Центр восточных единоборств, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская» включая:

2.1.1. Изыскательские работы:

а) инженерно-геодезические изыскания;

б) инженерно-геологические изыскания;

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания;

г) инженерно-экологические изыскания;

2.1.2. Сопровождение прохождения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (далее «РИИ»).

2.2. Выполненные в рамках настоящего Договора инженерные изыскания должны соответствовать:

- требованиям нормативных документов и законодательства Российской Федерации;

- техническому заданию на выполнение инженерных изысканий (Приложение №1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

2.3. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком.

2.4. В отношениях с экспертной организацией по вопросам прохождения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, Исполнитель представляет интересы Заказчика на основании доверенности.

2.5. Прохождение первичной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется за счет Заказчика.

2.6. Прохождение повторной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вызванное ошибками, недоделками и недостатками в выполненных Исполнителем Работах, осуществляется за счет Исполнителя.

2.7. Стороны установили следующие сроки выполнения Работ Исполнителем в полном объеме - 30 (тридцать) календарных дней (в соответствии с Графиком выполнения работ, Приложение №2) с момента списания предоплаты (авансового платежа, предусмотренного п. 3.2.1. настоящего договора).

2.8. Срок проведения повторной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (включая внесение изменений в результаты инженерных изысканий) составляет 30 календарных дней с момента направления Заказчиком уведомления о необходимости проведения повторной экспертизы.

2.9. Срок выполнения Работ не учитывает срок нахождения результатов инженерных изысканий в экспертной организации.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Общая стоимость договора является твердой, договорной и составляет __________ рублей __________ коп. (__________), в том числе НДС 18 %.

Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Исполнителем принятых на себя обязательств, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, их перевозки, проезда и т.д.

3.2.  Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

3.2.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости Договора в сумме ____________ руб. ___ коп. (__________________), в том числе НДС 18% - ________ руб. __ коп. (__________________), Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком оригинала договора, подписанного обеими Сторонами, на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем.

После получения аванса Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику оригинал счет-фактуры на аванс, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ.

3.2.2. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости Договора в сумме ____________ руб. ___ коп. (__________________), в том числе НДС 18% - ________ руб. __ коп. (__________________), Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после получения полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям, согласованного Заказчиком без замечаний, подписанного обеими сторонами оригинала Акта сдачи-приемки полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям на негосударственную экспертизу на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем.

После получения аванса Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику оригинал счет-фактуры на аванс, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ.

3.2.3. Окончательный расчет по Договору в размере 20% от стоимости Договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям (в соответствии с п. 4.1 и Приложением №1 Договора), оригинала положительного заключения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, подписанного обеими сторонами оригинала Акта сдачи-приемки полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям, на основании счета на оплату, выставленного исполнителем.

3.3. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Оригинал счет-фактуры должен быть подписан Руководителем Исполнителя и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счет-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счет-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счет-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

3.5. Исполнитель гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Исполнителем. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1. Исполнитель обязуется:

- в течении 10 (десять) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

- назначить лицо ответственное за выполнение работ по Договору (а в случае его отсутствия или замены незамедлительно назначить другое ответственное лицо), о чем известить Заказчика путем направления письма, подписанного руководителем Исполнителя с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий подписывать оригиналы актов приема-передачи документов и проч.;

- предоставить разрешительную документацию (Лицензии, Сертификаты, Свидетельства и пр.) на право выполнения работ, предусмотренных настоящим договором;

- выполнить работы подготовительного периода (перебазировку техники, подведение временных дорог, расчистку территории Земельного участка и прочие работы, необходимые для проведения инженерных изысканий);

- выполнить все работы в полном объёме и в сроки, предусмотренные договором;

- выполнить все работы согласно ИРД и утверждённому Заказчиком техническому заданию;

- уведомлять Заказчика о привлекаемых для выполнения работ субподрядных организациях;

- доставить на площадку изысканий специализированную технику, а также все инструменты, оборудование, расходные материалы, необходимые для выполнения инженерных изысканий на Земельном участке. После окончания полевых работ, Исполнитель обязан в срок не более чем через 10 (десять) календарных дней вывезти за пределы Земельного участка принадлежащее ему имущество, технику и прочее;

- согласовать с Заказчиком программу выполнения работ по инженерным изысканиям через 3 (три) календарных дня после подписания настоящего Договора;

- гарантировать качество оборудования и систем, применяемых им для производства инженерных изысканий, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить надлежащие темпы выполнения работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с техническим заданием, согласно требованиям сводов правил, государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативно-технических и законодательных актов Российской Федерации;

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее соблюдение этих правил лежит на Исполнителе;

- нести ответственность за недостатки и недоделки, допущенные привлеченными субподрядными организациями;

- вносить исправления и дополнения в работы по письменным обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет, если ошибки допущены по вине Исполнителя, а замечания Заказчика не противоречат условиям Договора. Внесение изменений (дополнений) и повторное направление Заказчику Технической документации осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения письменного замечания.

- направить Отчет по инженерным изысканиям в экспертную организацию в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки Отчета по инженерным изысканиям и предоставления Заказчиком наименования и адреса экспертной организации;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения замечаний экспертной организации устранять за собственный счет недоделки, дополнять и направлять в адрес Заказчика и экспертной организации ответы на замечания (корректирующую записку, исправленную текстовую и графическую часть и прочие документы, необходимые для принятия ответа экспертной организацией), если они являются следствием ошибки или недоделки Исполнителя;

- обеспечить за свой счет прохождение повторной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если это явилось следствием ошибок и недоработок Исполнителя в проделанной по настоящему договору Работе;

- обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований, предъявляемых к подрядным организациям на территории Заказчика во время проведения работ;

- осуществлять утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производства работ;

- информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора;

- в письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, мешающих Исполнителю выполнять принятые на себя договорные обязательства;

- после выполнения работ передать Заказчику результаты работ в соответствии с условиями Договора.

- передать Заказчику выполненную и надлежаще оформленную (с оригинальными подписями и печатями организации) Техническую документацию (в соответствии разделом 2 Договора) на бумажном носителе в количестве 4 (четырех) экземпляров, а также 2 (два) экземпляра в электронном виде в формате PDF (с подписями и печатями организации), DWG, DOC, XLS и других форматах разработки (на CD/DVD-носителях, либо USB-флэш накопителях);

- после приемки законченных работ устранить обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления замечаний Заказчиком;

- не передавать результаты работ, выполненных по Договору, третьим лицам без согласования с Заказчиком;

- нести ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данных инженерных изысканий;

- при обнаружении недостатков в работах по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные инженерные изыскания, а также возместить Заказчику причиненные убытки;

- нести другие обязанности, предусмотренные Градостроительным и Гражданским кодексами РФ;

- нести ответственность за качество Работ, выполненных привлекаемыми им субподрядными организациями.

4.2. Заказчик обязуется:

- назначить ответственное лицо;

- своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

- в сроки, установленные Договором, производить рассмотрения, согласования, утверждения и приемку предоставляемых Исполнителем материалов и документов, касающихся предмета настоящего Договора;

- предоставить Исполнителю контактные данные экспертной организации, проводящей экспертизу результатов инженерных изысканий;

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений строительных и технических норм Заказчик вправе потребовать от Исполнителя их устранение;

- произвести окончательный расчет в соответствии с условиями Договора;

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Для согласования с Заказчиком Исполнитель направляет Заказчику полный комплект Отчета по инженерным изысканиям на бумажном носителе (в соответствии с Приложением №1) – в 1 экз и в электронном виде в формате Adobe Portable Document format (*.pdf), AutoCAD Drawings (.dwg) и MS Office (Word, Exсel), подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям в двух экземплярах и счет на оплату.

5.1.2. Заказчик рассматривает представленный Отчет по инженерным изысканиям в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком оригинала полного комплекта Отчета по инженерным изысканиям на бумажном носителе.

5.1.3. В случае возникновения у Заказчика замечаний по представленному Отчету, Заказчик оформляет замечания в письменном виде и направляет Исполнителю по факсу ________ или на электронный почтовый ящик _____________. Факт получения Исполнителем замечаний по факсу подтверждается положительным отчетом факсимильного аппарата. При отправке замечаний по электронной почте они считаются полученными Исполнителем в день передачи их Заказчиком по указанному выше адресу.

5.1.4. После получения замечаний Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней устранить все замечания и повторно направить Заказчику на согласование Отчет по инженерным изысканиям в том же порядке.

5.1.5. При отсутствии со стороны Заказчика замечаний по представленному Отчету по инженерным изысканиям в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком оригинала Отчета на бумажном носителе, Отчет считается согласованным.

5.1.6. Согласование с Заказчиком Отчета по инженерным изысканиям оформляется подписанием акта сдачи-приемки Отчета по инженерным изысканиям в 2 (двух) экземплярах.

5.1.7. Исполнитель направляет Отчет по инженерным изысканиям в экспертную организацию в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки Отчета по инженерным изысканиям и предоставления Заказчиком наименования и адреса экспертной организации.

5.1.8. Заказчик обязан не позднее 2 (двух) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки Отчета по инженерным изысканиям направить Исполнителю копию подписанного Акта по факсу __________________ и на электронную почту ______________.

5.1.9. Исполнитель представляет Заказчику Отчет по инженерным изысканиям (п. 2.1 настоящего Договора), оригинал положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий, оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки Отчета по инженерным изысканиям в двух экземплярах и счет на оплату.

5.1.10. Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1.9. Договора обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. По истечении указанного срока, при неполучении Исполнителем подписанного Акта сдачи-приемки и отсутствии мотивированного отказа от приемки Работ, выполненные Работы считаются принятыми и подлежат оплате на основании одностороннего Акта и выставленного счета.

5.1.11. При принятии Заказчиком решения о прекращении или приостановлении Работ, он должен письменно известить об этом Исполнителя, который в 10-дневный срок со дня получения от Заказчика извещения о прекращении или приостановлении Работ направляет Заказчику акт о прекращении работ и счет на оплату затрат. Оплата, в этом случае, производится за фактически выполненные Исполнителем объемы Работ согласно акту прекращения работ. Срок приемки и оплаты Работ согласно п. 3.2.3, 5.1.10 настоящего Договора. Остаток оплаченного аванса возвращается Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней со дня приемки незавершенных работ.

5.2. Сдача приемка Работ при проведении повторной негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случае, если эта необходимость вызвана ошибками, недоделками и недостатками в работах, выполненных Исполнителем.

5.2.1. Заказчик своевременно направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление о необходимости проведения повторной негосударственной экспертизы с указанием недоработок и ошибок Исполнителя, которые явились причиной проведения повторной экспертизы РИИ.

5.2.2. В дальнейшем при определении порядка сдачи приемки работ по проведению повторной негосударственной экспертизы РИИ, Стороны руководствуются положениями пункта 5.1. и другими условиями Договора.

5.3. При принятии Заказчиком решения о прекращении или приостановлении работ, он должен письменно известить об этом Исполнителя, который в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика извещения о прекращении или приостановлении работ направляет Заказчику акт о прекращении работ и счет на оплату затрат. Оплата, в этом случае, производится за фактически выполненные Исполнителем объемы работ согласно акту прекращения работ. Срок приемки и оплаты работ согласно условиям настоящего Договора. Остаток оплаченного аванса возвращается Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней со дня приемки незавершенных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение Исполнителем и/или привлеченными им субподрядными организациями сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и Графиком выполнения работ (Приложение №2), сроков вывоза за пределы Земельного участка принадлежащих Исполнителю имущества, техники и проч., а также по срокам проведения повторной негосударственной экспертизы (согласно п. 2.6., 2.8. и разделу 5), Заказчик вправе предъявить Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

6.2. В случае остановки выполнения работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Остановка работ производится путем направления Исполнителю письма, подписанного директором Заказчика или лицом, его замещающим.

Настоящее условие не применяется в случае выявления недостатков, связанных с причинами низкого качества выполненных работ и т.п.

6.3. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ, в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

6.4. Исполнитель несет ответственность за качество работ, выполненных привлеченными им субподрядными организациями.

6.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательств третьим лицам за разумную цену, либо выполнить их своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

8.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

8.3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем порядке, в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней, при этом Исполнитель возвращает полученный аванс/авансы в течение 10 (десять) банковских дней с даты направления Заказчиком письменного уведомления о расторжении договора.

При досрочном расторжении Договора составляется акт сверки. Все расчеты с Исполнителем производятся за фактически принятые Заказчиком работы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10.2. Право собственности за Техническую документацию, разработанную Исполнителем, переходит Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Технической документации.

10.3. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами (уведомления, извещения и прочее) по факсимильной связи, электронной почте, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. Факт получения документа по факсимильной связи подтверждается положительным отчетом (рапортом) факсимильного аппарата. Документы, направленные по электронной почте, считаются полученными в день передачи их по адресу, указанному в настоящем договоре. Счета-фактуры предоставляются только в оригинале.

10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Исполнителю, один экземпляр Заказчику.

10.6. Подписание настоящего договора подтверждает получение Исполнителем без замечаний всей исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по настоящему договору.

10.7. Решения, принятые на совместных совещаниях и отраженные в соответствующих Протоколах, подписанных Сторонами, являются обязательными для исполнения Сторонами. Принятые по итогам совещаний решения, выходящие за рамки договорных обязательств, подлежат последующему оформлению в виде соответствующих Дополнительных соглашений.

10.8. При ведении переговоров путем переписки по условиям Договора (в т.ч. претензионной), а также для решения поставленных вопросов в рамках выполнения обязательств по Договору, согласования условий приложений и соглашений к Договору, Стороны устанавливают срок для их рассмотрения не более 7-и (семи) рабочих дней.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: МП «___» __________ 2017 г. | Заказчик: ООО «Руссоль» Местонахождение (Юридический адрес): Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, телефоны: (3532) 34-23-24, 34-23-25 факс: (3532) 34-23-80 ИНН/КПП 5611055980/997350001 Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1, Эл.почта: info@russalt.ru Банковские реквизиты: АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) г. Оренбург БИК 045354860 ОКПО 88280869 Р/сч 407 028 107 000 069 145 35 К/сч 301 018 107 000 000 008 60 Директор ______________________ С.В. Черный МП «___» __________ 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к Договору

№ _____________ от ___________ 2017 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  | Отчетная документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изыскательские работы, составление отчета по инженерным изысканиям, согласование отчета с Заказчиком, направление в экспертную организацию. | 30 календарных дней с даты перечисления Заказчиком первого авансового платежа на расчетный счет Исполнителя |  | Отчеты по инженерным изысканиям – по 4 (четыре) экземпляра каждого отчета на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе. |  |
| 2. | Сопровождение экспертизы результатов инженерных изысканий в части снятия замечаний | Регламентируется внутренним распорядком экспертизы (срок ответов на замечания экспертной организации оговорены в п. 4.1. и 5.1.) |  | Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. |  |
| От Исполнителя: |  |  | От Заказчика: |  |  |
| _____________________ |  |  | Директор _____________________ С.В. Черный |  |  |