ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

| г. Оренбург | «___»__________2018 г. |
| --- | --- |

ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил работы  по демонтажу конструкций  существующей входной группы, изготовлению и монтажу утеплённой входной группе с автоматической раздвижной дверью в здании АБК ЦДПС Илецксоль    в соответствии с Техническим заданием и  Приложениями №1, №2, №3  являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Сроки выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента списания предоплаты (аванса) с корреспондентского счёта банка Заказчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма Договора является твердой и составляет __________________________________________________________________________________________________, в том числе НДС 18 %, согласно расчета договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение №2).

Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, их перевозки, проживания,   проезда и т.д.

2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.2.1. До начала работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10 % от суммы Договора в сумме ________________________________________________________, в том числе НДС 18%. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.2.2. Окончательный расчет за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком  в течения 10 банковских дней после приемки выполненных работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, и предоставления Подрядчиком подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счёта-фактуры и исполнительной документации. Сумма платежа уменьшается Заказчиком на стоимость предоставленных Подрядчику услуг и материалов, в случае, если это будет иметь место

2.3 Приемка работ осуществляется по факту выполнения работ, указанных в настоящем Договоре.

2.4 В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.

2.5 Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6 Оригинал счет-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счет-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счет-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счет-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

2.7 Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

3.1. Подрядчик обязуется:

- в течении 3 (Трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

- назначить лицо ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика  путем направления письма подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;

- выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;

- обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП;

- гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика.

- обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутри объектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;

- в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и материалы, убрать строительный мусор, сдать строительную площадку;

- после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию

3.2. Заказчик обязуется:

- назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

- предоставить точку подключения к электросетям на строительной площадке и обеспечить электроэнергией за свой счет.

- произвести окончательный расчет по выполненным работам;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

- ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Подрядчик при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.).  Уведомление подписывается первым лицом Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

4.2. Приемка работ должна быть осуществлена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.

4.3. Результат приемки работ оформляется актом с участием уполномоченного лица Подрядчика указанного в письменном уведомлении и представителей Заказчика.

4.4. В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ приемочной комиссией он передается на утверждение руководителю Заказчика.

Заказчик обязан рассмотреть утвердить указанный Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о сдаче-приемки выполненных работ руководителем Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на  выполненную работу, материалы в течение 12 ( двенадцати) месяцев после подписания акта сдачи-приемки.

5.2. Устранение неисправности в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.

5.3. В случае возникновения неисправностей не по вине Подрядчика, последний вправе отказаться от их устранения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - 6.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

  - 6.2. В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

- ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

8.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

8.3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.

10.3. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.

10.4. При досрочном расторжении Договора составляется акт сверки. Все расчеты с Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы.

10.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: | # ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # ООО «Руссоль» |  |
| Юридический адрес: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, ИНН/КПП 5611055980 / 997350001 |  |
| Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, телефоны:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80 |  |
| Банковские реквизиты: АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО) г. Оренбург БИК 045354860 ОКПО 88280869 Р/сч 407 028 107 000 069 145 35 К/сч 301 018 107 000 000 008 60 |  |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |

Приложение №2 к договору №________ от ___________2018 г.

Расчет договорной цены

на работы по демонтажу конструкций существующей входной группы, изготовлению и монтажу конструкций утеплённой входной группы с автоматической раздвижной дверью в здании АБК ЦДПС Илецксоль  по адресу: г. Соль- Илецк  ул. Южная  1/1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц | Цена единицы (руб.) | Договорная сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж конструкций существующей входной группы здания АБК ЦДПС Илецксоль |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций утеплённой входной группы с автоматической раздвижной дверью в здании АБК ЦДПС Илецксоль |  |  |  |  |  |
|  | Итого Демонтаж конструкций существующей входной группы, изготовлению и монтажу конструкций входной группы с автоматической раздвижной дверью в здании АБК ЦДПС Илецксоль ООО «Руссоль» |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

Всего на сумму __________________________________________________, в том числе НДС 18%.

| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |
| --- | --- |

Приложение №3 к Договору № ______ от «___»_________ 2018г.

Ответственность подрядчика

за нарушения его работниками действующего в ООО «Руссоль»

пропускного и внутриобъектового режимов.

| - № п/п | - Нарушение | - Ответственность |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вход на охраняемую территорию без соответствующего пропуска, либо по чужому пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 2. | - Вход на охраняемую территорию по просроченному пропуску. | - штраф 500 руб. |
| - 3. | - Передача своего пропуска другому лицу, за исключением передачи для проверок сотруднику Охраны. | - штраф 1 000 руб. |
| - 4. | - Провод на охраняемую территорию других лиц по своему пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 5. | - Использование подложных или поддельных пропусков. | - штраф 1 000 руб. |
| - 6. | - Проход на охраняемую территорию в неустановленных местах или в установленных местах, минуя КПП, СКУД. | - штраф 1 000 руб. |
| - 7. | - Нарушение правил ввоза-вывоза (проноса) материальных ценностей. | - штраф 1 000 руб. |
| - 8. | - Хищение (попытка хищения) ТМЦ, оборудования, готовой продукции. | - штраф 10 000 руб. возмещение похищенного имущества. |
| - 9. | - Нарушение установленного на охраняемой территории скоростного режима движения личного и служебного автотранспорта (скорость движения – не более 10 км/час), наезд на капитальные ограждения, полосы отчуждения, бордюры, газоны, зеленые насаждения, их повреждение. | - штраф 3 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 10. | - Вмешательство в действия сотрудника Охраны несущего службу на посту и выполняющего обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. | - штраф 1 000 руб. |
| - 11. | - Высказывание угроз в отношении жизни и здоровья работников предприятия, а также сотрудников Охраны, несущих службу на посту и выполняющих обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 12. | - Нецензурная брань, оскорбление, неэтическое поведение в отношении работников предприятия и сотрудников Охраны. | - штраф 3 000 руб. |
| - 13. | - Причинение ущерба имуществу предприятия. | - штраф 5 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 14. | - Нарушение правил пожарной безопасности, курение в неустановленных местах. | - штраф 3 000 руб. |
| - 15. | - Неподчинение установленным требованиям сотрудников Охраны при выполнении ими обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 16. | - Вход (выход) и нахождение на территории и в служебных помещениях ООО «Руссоль», как в рабочее, так и в нерабочее время, с признаками алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсикологических препаратов. | - штраф 10 000 руб. |
| - 17. | - Пронос на территорию ООО «Руссоль» огнестрельного, травматического, пневматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых и отравляющих веществ, газовых пистолетов, баллончиков, петард, других предметов и веществ, могущих нанести ущерб жизни, здоровью людей и имуществу Общества. | - штраф 10 000 руб. |
| - 18. | - Проведение на территории предприятия агитации, не санкционированных митингов, демонстраций, собраний по политическим мотивам, пронос и распространение агитационной продукции. | - штраф 5 000 руб. |
| - 19. | Нарушение требований нормативных документов - в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые были зафиксированы и оформлены сотрудниками ДПК и ОТ ООО «Руссоль», со ссылками на конкретные нарушения и конкретные пункты нормативных документов | штраф 5 000 руб. |

Исполнитель обеспечивает и несет ответственность  за своевременное  ознакомление своих работников с условиями  Договора и настоящего Приложения.

Директор ООО «Руссоль»                                      Директор …………………

_______________    С.В. Черный                          _______________    /______________/