ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

г. Оренбург							       «___»__________2018 г.

ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ на создание системы сбора данных учета рассола на УДР «Участок Добычи Рассола», ОХОР «Отделение химической очистки рассола» и ОВС « Отделение выварки соли» ЦДПС «Усолье», по техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

1.2.	Общий срок выполнения работ по договору составляет 200 (двести) календарных дней, с момента списания предоплаты (аванса) с корреспондентского счёта банка Заказчика. Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.	Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет ___________ (_________________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС 18% ________ (_________________________________) рублей ______ копеек, согласно расчету суммы договора, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение №2).

Стоимость Оборудования, комплектующих, материалов, расходы по доставке, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением принятых на себя обязательств по Договору, входят в общую стоимость настоящего договора.

2.2.	Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.2.1.До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю 1 аванс в размере 30 % от суммы Договора в сумме _______________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% _______________ (______________) рублей ___ копеек.

2.2.2.Окончательный расчет в пределах 70% от стоимости договора за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, после приемки выполненных работ, комиссией Заказчика созданной приказом по предприятию, а также   указанных в п.1.1 настоящего договора, в полном объеме, и предоставления Исполнителем подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счёта-фактуры и оригиналы исполнительной документации: Схема электрическая принципиальная, компоновочный чертеж, согласованный Заказчиком, паспорта на шкафы и установленное в них оборудование.

2.2.4.	Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3.	Приемка работ осуществляется после  выполнения указанных в настоящем Договоре работ, в полном объеме.

2.4.	В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Исполнителем указанных замечаний.

2.5.	Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6.	Оригинал счет-фактуры должен быть подписан Руководителем Исполнителя и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счет-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счет-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счет-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

2.7.	Исполнитель гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Исполнителем. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

3.1. Исполнитель обязуется:

- выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;

- обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям, установленным Правилами устройства электроустановок(далее ПУЭ), технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), С.П 76.133330.2016г., и действующим законодательством;

- гарантировать качество материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Исполнителе;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

- Согласовать проект (компоновочный чертеж) с Заказчиком;

- после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию.

3.2.	Заказчик обязуется:

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

- произвести окончательный расчет по выполненным работам;

- ПРИЕМКА МАТЕРИАЛОВ ПО ДОГОВОРУ, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1.	Приемка поступивших по настоящему договору шкафа сбора данных с оборудованием указанным в техническом задании(Приложение 1) на «Участок добычи рассола» производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента доставки на территорию Объекта. Право собственности на шкафы сбора данных и  оборудование УДР переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта  приема-передачи.

- ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

5.1.	Исполнитель при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Исполнителя, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.).  Уведомление подписывается первым лицом Исполнителя. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

5.2.	Приемка работ должна быть осуществлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.

5.3.	Результат приемки работ оформляется актом с участием уполномоченного лица Исполнителя указанного в письменном уведомлении и представителей Заказчика.

5.4.	В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

5.5.	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ представителями сторон он передается на утверждение руководителю Заказчика.

Заказчик обязан рассмотреть, утвердить указанный Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.6.	Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о приемке выполненных работ руководителем Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.	Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения работ.

6.2.	Срок гарантии на выполненные работы по настоящему договору и закупленные Исполнителем для реализации данного проекта материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта  выполненных работ.

6.3.	При выявлении дефектов закупленных и смонтированных Исполнителем материалов по настоящему договору Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных дефектах. Акт направляется Исполнителю посредством факсимильной связи или электронной почты.

6.4. Устранение недостатков (неисправности) в период срока гарантии производится Исполнителем за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.

В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Исполнителем в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков  (ст. 397 ГК РФ).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    - 7.1.	За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

  - 7.2.	В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Исполнителю письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

  - 7.3.	В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

- 7.4. За нарушение пропускного и внутриобъектового режимов Исполнителем, действующего в ООО «Руссоль»  (приложение 3)

- ФОРС-МАЖОР

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.	Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.	Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

9.2.	Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

9.3.	Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

11.2.	Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.

11.3.	Подписание настоящего договора подтверждает получение Исполнителем всей необходимой документации для выполнения работ по настоящему договору.

11.4.	Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

11.5.	Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Исполнителю, один экземпляр Заказчику.

12.	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| - ЗАКАЗЧИК: | - ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| - ООО «Руссоль» |  |
| Юридический адрес: 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1 Тел.: 8(3532)34-23-24 Факс: 8(3532)34-23-80 ИНН/КПП 5611055980/997550001 |  |
| Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, эл. почта: info@russalt.ru |  |
| Банковские реквизиты: АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) г. Оренбург БИК 045354860 Р/сч 407 028 107 000 069 145 35 К/сч 301 018 107 000 000 008 60 |  |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |

Приложение № 2 к Договору оказания услуг №__________

от «___»_____________ 2018 г.

Расчет договорной цены

оборудования, материалов и работ на создание системы сбора данных учета рассола на УДР «Участок Добычи Рассола», ОХОР «Отделение химической очистки рассола» и ОВС « Отделение выварки соли» ЦДПС «Усолье»

| № п/п |  | Наименование оборудования, материалов и работ | Ед. изм. |  | Количество |  | Цена (руб., без НДС) |  | Стоимость (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего на сумму ______________ (_______________) рублей____ копеек, в том числе НДС 18% ______________ (_______________) рублей____ копеек.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор

ООО «Руссоль»

________________ С.В. Черный				________________

Приложение № 3 к договору

№ _______ от «__» __________ 2018 года

- Ответственность Исполнителя

- за нарушения его работниками действующего в ООО «Руссоль»

- пропускного и внутриобъектового режимов.

| - № п/п | - Нарушение | - Ответственность |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вход на охраняемую территорию без соответствующего пропуска, либо по чужому пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 2. | - Вход на охраняемую территорию по просроченному пропуску. | - штраф 500 руб. |
| - 3. | - Передача своего пропуска другому лицу, за исключением передачи для проверок сотруднику Охраны. | - штраф 1 000 руб. |
| - 4. | - Провод на охраняемую территорию других лиц по своему пропуску. | - штраф 1 000 руб. |
| - 5. | - Использование подложных или поддельных пропусков. | - штраф 1 000 руб. |
| - 6. | - Проход на охраняемую территорию в неустановленных местах или в установленных местах, минуя КПП, СКУД. | - штраф 1 000 руб. |
| - 7. | - Нарушение правил ввоза-вывоза (проноса) материальных ценностей. | - штраф 1 000 руб. |
| - 8. | - Хищение (попытка хищения) ТМЦ, оборудования, готовой продукции. | - штраф 10 000 руб. возмещение похищенного имущества. |
| - 9. | - Нарушение установленного на охраняемой территории скоростного режима движения личного и служебного автотранспорта (скорость движения – не более 10 км/час), наезд на капитальные ограждения, полосы отчуждения, бордюры, газоны, зеленые насаждения, их повреждение. | - штраф 3 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 10. | - Вмешательство в действия сотрудника Охраны несущего службу на посту и выполняющего обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима. | - штраф 1 000 руб. |
| - 11. | - Высказывание угроз в отношении жизни и здоровья работников предприятия, а также сотрудников Охраны, несущих службу на посту и выполняющих обязанности по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 12. | - Нецензурная брань, оскорбление, неэтическое поведение в отношении работников предприятия и сотрудников Охраны. | - штраф 3 000 руб. |
| - 13. | - Причинение ущерба имуществу предприятия. | - штраф 5 000 руб., возмещение стоимости поврежденного имущества и восстановительных работ. |
| - 14. | - Нарушение правил пожарной безопасности действующих на территории РФ, курение в неустановленных местах. | - штраф 3 000 руб. |
| - 15. | - Неподчинение установленным требованиям сотрудников Охраны при выполнении ими обязанностей по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов. | - штраф 5 000 руб. |
| - 16. | - Вход (выход) и нахождение на территории и в служебных помещениях ООО «Руссоль», как в рабочее, так и в нерабочее время, с признаками алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических и токсикологических препаратов. | - штраф 10 000 руб. |
| - 17. | - Пронос на территорию ООО «Руссоль» огнестрельного, травматического, пневматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых и отравляющих веществ, газовых пистолетов, баллончиков, петард, других предметов и веществ, могущих нанести ущерб жизни, здоровью людей и имуществу Общества. | - штраф 10 000 руб. |
| - 18. | - Проведение на территории предприятия агитации, не санкционированных митингов, демонстраций, собраний по политическим мотивам, пронос и распространение агитационной продукции. | - штраф 5 000 руб. |
| - 19. | Нарушение требований нормативных документов действующих на территории РФ в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которыебыли зафиксированы и оформлены сотрудниками ДПК и ОТ ООО «Руссоль», со ссылками на конкретные нарушения и конкретные пункты нормативных документов | штраф 5 000 руб. |

Исполнитель обеспечивает и несет ответственность за своевременное ознакомление своих работников с условиями Договора и настоящего Приложения.

| Исполнитель: | Заказчик: Директор ООО «Руссоль» |
| --- | --- |
|  | ____________________ С.В. Черный |