ДОГОВОР №_______

г. Оренбург 							«____»____________2018 г.

ООО «Руссоль»,    именуемое    в   дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича,  действующего  на  основании  Устава  с одной стороны и___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с Гражданским кодексом, действующим на территории России, на основании Технического задания (приложение №1), локально-сметного расчета (приложение №2) и плана производства работ (приложение №3), являющихся неотъемлемой частью договора, следующие виды работ:

Проектирование и строительно-монтажные работы кабельной линии 6кВ до насосной участка добычи рассола ЦДПС Усолье ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское

1.2. Подрядчик обязуется выполнить указанную в п.1.1 работу в сроки, согласованные с Заказчиком в приложении №3.

1.3	Общий срок выполнения работ по договору составляет 60 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

  - 2.1. Выполненные в соответствии с п.1.1. настоящего договора работы оплачиваются по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается, согласно утверждённого Заказчиком и согласованного Подрядчиком локально-сметного расчета (приложение №2), в сумме  ___________ (_________________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС 18% ________ (_________________________________) рублей ______ копеек.

  - Указанная сумма включают все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, их перевозки, проезда и т.д.

2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.2.1 До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю  аванс в размере 10 % от суммы Договора, что составляет _______________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% _______________ (______________) рублей ___ копеек, на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десять) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала договора.

2.2.2 Окончательный расчет в пределах 90% от стоимости договора за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в течение 10  (десять) банковских дней после приемки всех выполненных работ указанных в п.1.1 настоящего договора и предоставлением Подрядчиком подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), протоколы испытаний и оригинала счет-фактуры.

2.3. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5 Приемка работ осуществляется после выполнения указанных в настоящем Договоре работ, в полном объеме.

2.6 В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Исполнителем указанных замечаний.

    - 2.7 В случае не выполнения обязательств стороной получившей аванс, некачественного выполнения работ, либо Исполнитель выполняет договорные обязательства не в срок, что делает невозможным завершить процесс к оговоренному договором сроком Заказчик вправе предъявить Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

2.8. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

3.1. Подрядчик обязуется:

- в течении 3 (трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

- назначить ответственное лицо за выполнение работ, о чем известить Заказчика  путем направления письма подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица;

- выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;

- обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ПУЭ, СНиП, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ТБ и ПТЭСиС;

- гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;

- оформить и получить документы на право производства работ, требующих предварительного разрешения других организаций (ГИБДД, "Электрических сетей", ПО "Инженерные сети" и др.);

- согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке, своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и городских контролирующих служб, предъявить объект приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика.

- обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;

- в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и материалы, убрать строительный мусор, сдать строительную площадку;

- после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию.

3.2. Заказчик обязуется:

- назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

- произвести окончательный расчет по выполненным работам;

- обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ персонала и транспорта Подрядчика к объекту для производства работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Подрядчик при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.).  Уведомление подписывается руководителем Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

4.2. Приемка работ должна быть осуществлена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.

4.3. Результат приемки работ оформляется актом с участием уполномоченного лица Подрядчика указанного в письменном уведомлении и представителей Заказчика.

4.4. В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки (дефекты) в выполненных работах, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения при условии, что они не выходят за рамки технической документации и сроки, согласованные заказчиком в приложении №3. Работа при этом считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ приемочной комиссией он передается Подрядчиком на утверждение руководителю Заказчика.

Заказчик обязан рассмотреть утвердить указанный Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о сдачи-приемки выполненных работ руководителем Заказчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на  выполненную работу, материалы и оборудование в течение 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки.

5.2. Устранение неисправности в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.

5.3. В случае возникновения неисправностей не по вине Подрядчика, последний вправе отказаться от их устранения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - 6.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

- 6.2. В случае нарушения работниками Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Исполнителя может быть взыскан штраф. Перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении №4 к настоящему Договору.

- Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектного режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя. Акт составляется в двух экземплярах один из которых направляется Исполнителю.

- Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа.

  - 6.3. В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

  - 6.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором Подрядчик вправе предъявить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, отклонений от количества и качества работ, выполнения работ с отступлением от условий, предусмотренных настоящим договором, указанный пункт не применяется.

  - 6.5. Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на количество дней задержки.

  - 6.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

8.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

8.3. Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

10.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.

10.3. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.

10.4. При досрочном расторжении Договора составляется акт сверки. Все расчеты с Подрядчиком производятся за фактически выполненные работы.

10.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному для каждой из сторон.

10.7. Приложением к договору и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение 1     –  Техническое задание

- Приложение 2	–	Локальный сметный расчет;

- Приложение 3	–	План производства работ;

- Приложение 4	–	Ответственность сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: | # ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # ООО «Руссоль» |  |
| Юридический адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1 E-mail: info@russalt.ru тел.: 8(3532)342324 факс: 83532342380 ИНН/КПП 5611055980/997550001 ОКПО 88280869 ОГРН 1085658025650 |  |
| Банковские реквизиты: АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) г. Оренбург БИК 045354860 Р/сч 407 028 107 000 069 145 35 К/сч 301 018 107 000 000 008 60 |  |
| Почтовый адрес банка: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1, Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |