ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

| г. Оренбург | « »__________2025 г. |
| --- | --- |

ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил работы по переукладке верхнего строения железнодорожного пути №25 (количество пути определяется по итогам тендера) с деревянного основания на железобетонное и с типа Р50 на тип Р65., по адресу: Астраханская область, пос. Нижний Баскунчак, ул. Красная 11б, согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

  - Сроки выполнения работ с 1 апреля по 30 апреля 2025 года, при этом указанный срок включает время приемки выполненных работ (п. 4 настоящего договора). Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

  - Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, согласно расчета договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение№ 2).

  - Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, размещению работников, их перевозки, проезда, и т.д.

  - Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 20 % от общей стоимости Договора в сумме 2 000 000 (два  миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, после подписания обеими Сторонами оригинала настоящего договора и предоставления следующих документов: оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120101 «об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов» с указанием об отсутствии задолженности (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом) (далее по Договору – справка по форме КНД 1120101) и оригинала банковской гарантии на всю сумму подлежащего уплате Заказчиком аванса по настоящему Договору.

Оригинал банковской гарантии предоставляется на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Договора, либо в виде электронного сообщения, направляемого по телекоммуникационным банковским системам или каналам банковского дистанционного обслуживания.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, выдана на срок, превышающий срок выполнения работ по Договору не менее чем на 60 календарных дней, обеспечивать возврат всех полученных Подрядчиком авансовых платежей и содержать указание на настоящий Договор. Банковская гарантия должна быть выдана одним из перечисленных российских банков: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», имеющих действующую лицензию Банка России, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. По условиям гарантии прекращение настоящего договора, не должно повлечь прекращение обязательств Гаранта перед Заказчиком.

Проект банковской гарантии согласовывается с Заказчиком.

Без предоставления банковской гарантии выплата аванса по настоящему Договору не производится.

В случае непредставления банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Договор может быть прекращен путем направления Заказчиком письменного уведомления адрес Подрядчика. В таком случае договор считается прекращенным на следующий день после истечения срока для предоставления банковской гарантии.

В случае, если по согласованию Сторон внесены изменения в условия настоящего Договора, затрагивающие условия банковской гарантии, соответствующие изменения должны быть внесены и в условия гарантии.

В случае если у банка, выдавшего банковскую гарантию, в период ее действия, Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется незамедлительно известить об этом Заказчика и предоставить новую банковскую гарантию другого банка на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты отзыва лицензия у банка.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по своевременному извещению и предоставлению новой банковской гарантии, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан возвратить сумму полученного аванса в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения требования Заказчика. При этом Заказчик приостанавливает выплату новых текущих платежей до момента предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной банковской гарантии (Применяется в случае превышения общей суммы договора более 5 000 000 рублей).

    - Окончательный расчет в пределах 80 % от общей стоимости Договора в сумме  8 000 000  (восемь миллионов) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%, согласно расчету договорной цены (Приложение №2) за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком по истечении 10 (десяти) банковских дней в ближайший четвертый день недели после приемки выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, в полном объеме, и предоставления Подрядчиком подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счёта-фактуры, при справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом). Сумма платежа уменьшается Заказчиком на стоимость переданной подрядчику электроэнергии, необходимой для выполнения работ по Договору, на основании подписанных обеими Сторонами актов о количестве потребленной электроэнергии, составляемых ежемесячно в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии и действующих тарифов, а также услуг и материалов, в случае, если это будет иметь место.

  - Приемка работ осуществляется после выполнения в полном объеме указанных в настоящем Договоре работ и предоставления исполнительной документации (4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате (.pdf)), журнала КС-6.

  - В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.

  - Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.

  - Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

  - Заказчик вправе потребовать возврата всех полученных авансовых платежей в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ, если их исправление влечет задержку строительства Объекта более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования, отзыва либо прекращения срока действия допуска Подрядчика к определённым видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения работ по настоящему Договору;

- вступления в законную силу нормативных актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору.

Подрядчик обязуется произвести возврат авансовых платежей в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления требования Заказчиком.

  - В случае если Заказчик воспользуется правом предъявления требования по банковской гарантии, или правом предъявления требования о возврате всех полученных авансовых платежей согласно п. 2.9 настоящего Договора, и такое требование будет исполнено (денежные средства поступят на расчетный счет Заказчика), то наступают следующие последствия:

- сумма возвращенного авансового платежа будет выплачена при окончательном расчете;

- обязательства Заказчика по внесению авансового платежа, для целей исчисления сроков выполнения работ считается исполненной;

- заказчик не несет ответственности за нарушение сроков внесения авансового платежа.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

  - Подрядчик обязуется:

- в течение 3 (трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;

- назначить лицо, ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика  путем направления письма, подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;

- выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;

- выполнить все работы в полном объёме согласно условиям, изложенным в Приложениях №1, №2

- обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП;

- гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;

- работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика;

- в связи с осуществлением ООО «Руссоль» эксплуатации опасных производственных объектов, ознакомиться с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, предъявляемыми к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ и обеспечить их соблюдение своими работниками;

- за два рабочих дня до начала выполнения работ направить список сотрудников, применяемой техники и оборудования. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, марку транспортного средства, его государственный номер, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту info@russalt.ru, а также электронную почту куратора договора. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, подрядчик обязан за один рабочий день направить информацию способом, указанным выше;

- обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;

- оснастить прибором учета электрической энергии точку подключения к электросетям Заказчика с составлением двухстороннего акта до подачи энергии;

- в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и строительное оборудование, сдать строительную площадку;

- после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию;

- в случае отказа Подрядчика от выполнения работ вернуть Заказчику выплаченный аванс.

- не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса, подлежащего уплате Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик обязуется:

- назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;

- проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;

- предоставить точку подключения к электросетям на строительной площадке и обеспечить подачу электроэнергии до распределительного устройства Подрядчика, оборудованного узлом учета электрической энергии, установленного на строительной площадке;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

- ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Подрядчик при готовности выполненных работ к приемке обязан письменно уведомить об этом Заказчика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Подрядчика, уполномоченный на участие в приемке работ и подписания соответствующих документов (актов о приемке работ, актов о выявленных недостатках и т.п.). Уведомление подписывается первым лицом Подрядчика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

  - Осмотр работ должен быть осуществлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности работ к приемке.

  - Результат осмотра работ оформляется актом о сдаче-приемке работ  с участием уполномоченного лица Подрядчика указанного в письменном уведомлении и представителей Заказчика.

  - В случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, работа считается не принятой до момента устранения всех недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ представителями сторон он передается на утверждение руководителю Заказчика.

  - Заказчик обязан рассмотреть, утвердить указанный Акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - Результат работ считается принятым с момента утверждения акта о сдаче-приемке выполненных работ руководителем Заказчика.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненную работу, материалы и оборудование в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки.

  - Устранение недостатков (неисправности) в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.

  - В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (ст. 397 ГК РФ).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение Подрядчиком и/или привлеченными субподрядными организациями сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, при этом, если при приемке работы возникнет необходимость устранения выявленных нарушений, срок выполнения работ по договору считается нарушенным. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.

  - В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутри объектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Подрядчика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении к настоящему Договору, которое размещено на сайте ООО «Руссоль и включено в Договор путем ссылки на него в настоящем разделе:https://russalt.ru/informacziya-o-zakupkah/08-otvetstvennost-podryadchikov/. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с перечнем перейдя по вышеуказанной ссылке.

  - Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Подрядчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Подрядчику.

  - Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа

  - В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

  - Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

-	запрет предложения или предоставления, а также запрет давать согласие на предложение или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

-	запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

  - При несвоевременном возврате аванса, Подрядчик обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

  - Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

  - Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.

10.1 Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений, содержащих коммерческую тайну, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключённого договора.

10.2 Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется направлением по электронной почте, с принятием мер защиты, удовлетворяющих обе стороны.

10.3 Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытия иными способами получаемой конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.

10.4 Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну остаётся собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть её по письменному уведомлению в течении 5 дней с даты получения такого уведомления.

10.5 При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.

10.6 Убытки и потери, понесённые Передающей стороной в следствии разглашения Получателем конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, возмещаются им в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.7 Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, предусмотренные настоящим соглашением, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания договора.

10.8 В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - . Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.

11.2. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости в этом, дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору.

11.3. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и/или факсимильной связи, указанной в разделе 12 настоящего договора, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.

Факт получения Подрядчиком копий документов подтверждается положительным отчетом факсимильного аппарата, а при использовании электронной почты документы считаются полученными в день их отправления по электронной почте.

Оригиналы документов отправляются заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. При этом первичные учетные документы (УПД, акты, счет-фактура, накладные, доверенности) принимаются к исполнению только в оригинале.

11.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (товарными накладными, УПД счетами-фактурами, счетами на оплату), адресованными Сторонам, в электронном виде.

Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота «Контур. Диадок», с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

11.5. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной или технической документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.

11.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

11.7. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы, в целях исполнения настоящего Договора, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

11.8. После заключения настоящего Договора все предыдущие Договоры, соглашения, переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон теряют свою силу.

11.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |  |  |
| Юридический адрес: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, телефоны:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80 ИНН/КПП 5611055980/997550001 |  |  |  |
| Почтовый адрес: 460009, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Цвиллинга 61/1, эл. почта: info@russalt.ru |  |  |  |
| Банковские реквизиты: р/с 40702810300000046927 в БАНК ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 |  |  |  |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |  |  |

Приложение № 1

к Договору подряда №_______

от «___»_____________ 2025 г.

Техническое задание

На выполнение работ по поставке материалов верхнего строения пути, переукладка железнодорожного пути №25 (количество пути определяется по итогам тендера) с деревянного основания на железобетонное и с типа Р50 на тип Р65.

- Область применения

Железнодорожный путь, комплекс инженерных сооружений и обустройств, образующих дорогу с направляющей рельсовой колеёй для движения поездов.

Место проведения работ: Астраханская область, Ахтубинский район, п. Нижний Баскунчак, улица Красная 11б, ООО «Руссоль» ЦДПС Бассоль.

- Наименование и объем выполняемых работ и характеристики материалов.

Согласно Приложения №1 к Техническому заданию схема переукладки ж.д пути №25.

2.1 Исполнитель поставляет своими силами свой материал до места производства работ:

- рельсошпальные решетки Р65 на железобетонном основании, скрепление КБ клеммно-болтовое, накладки Р65, болты стыковые М27*160

- доставка и просыпка щебнем (фракция 25-60, на количество пути по итогам тендера) Хопер-дозаторами.

2.2 Работы по переукладке железнодорожного пути №25.

Путь №25:

- марка рельсов Р50,

- на деревянном основании.

2.2.1. Демонтаж рельсошпальных решеток от границы пути ст. Нижний Баскунчак в сторону стрелочного перевода №5. Количество пути определяется по итогам тендера.

2.2.2. Планировка щебеночного основания под укладку рельсошпальных решеток.

2.2.3. Монтаж рельсошпальных решеток (допускается старогодний 1 группы годности материал верхнего строения пути):

- Рельсошпальные решетки с рельсами Р65, на железобетонном основании, скрепление КБ (клеммно-болтовое).

- просыпка щебнем (фракция 25-60) Хопер-дозаторами.

2.2.4. На стыках с переходами рельсов с Р50 на Р65 устанавливаются накладки марки:

- переходные накладки Р50/Р65.

Исполнитель работ использует свой инструмент, грузоподъемную технику, технику необходимую для выполнения всех работ, указанных в техническом задании.

Работы по переукладке железнодорожного пути, производятся в условиях действующего предприятия, исключающие его простои.

- Сроки выполнения работ и стоимость услуг

3.1   Дата начала выполнения работ – 1 апреля 2025 года.

3.2   Дата окончания выполнения работ – 30 апреля 2025 года.

3.3   Дата переукладки железнодорожного пути согласовывается с Заказчиком.

3.4 Стоимость выполнения работ включает в себя все без исключения затраты, необходимые для выполнения объема работ, указанных в настоящем Техническом задании.

3.5 Работы должны выполняться в соответствии требований ГОСТов, СНиП, ТУ, а также иными обязательными требованиями, установленными нормативно-правовыми актами или в соответствии с ними на данные виды работ, в том числе:

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ №286 от 21.12.2010 г.;

- СНиП «Железные дороги колеи 1520мм»;

- Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утверждённой   распоряжением  ОАО "РЖД" № 2288р от 14.11.2016 года.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на выполненные работы и материалы составляет 12 месяцев с даты    подписания акта выполненных работ без замечаний.

4.2   Обнаруженные в гарантийный срок дефекты Исполнитель обязан устранить за свой счет, в срок      не более 14 календарных дней с момента обнаружения дефекта.

5.  Дополнительные условия.

5.1      С момента подписания договора, все работы связанные с исполнением технического задания.      Прямо не описанные в техническом задании, но требуемые нормативно-технической документации и/или законами РФ, Исполнитель выполняет самостоятельно и за счет собственных средств.

В процессе выполнения работ по техническому заданию Исполнитель, в случае необходимости, берет на себя обязательство по выполнению работ по настоящему техническому заданию, за счет собственных средств, а именно:

- Работы по проектированию. В случае отсутствия проектной документации от Заказчика,    Исполнитель выполняет проектные работы самостоятельно, либо заказывает их в специализированной организации.

- Получение необходимых разрешений от государственных органов (в случае отсутствия у Заказчика)

- Привлечение, при необходимости, специалистов субподрядных организаций.

Приложение №1 к Техническому заданию Схема переукладки ж.д пути №25.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «Руссоль» ______________________ С.В. Черный |  |  |  |

Приложение № 2

к Договору подряда №_______

от «___»_____________ 2025 г.

Расчет договорной цены

На выполнение работ по поставке материалов верхнего строения пути, переукладке железнодорожного пути №25 (количество пути определяется по итогам тендера) с деревянного основания на железобетонное и с типа Р50 на тип Р65.

| № п.п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб., без НДС | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| Итого, без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 20%, руб. |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч. НДС 20%, руб. |  |  |  |  |  |

Всего на сумму _________ (______________) рублей ___копеек,в том числе НДС 20%.

«ЗАКАЗЧИК»                                                         «ПОДРЯДЧИК»

| Директор ООО «Руссоль» ____________________ С.В. Черный | _____________________ |
| --- | --- |