ДОГОВОР № _____________________

поставки оборудования с шеф-монтажными работами.

г. Оренбург							          «___» _________ 202__ г.

[ Полное наименование Поставщика ]                    , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице         [Должность и ФИО руководителя Поставщика ]        , действующего на основании  [ Документ-основание для подписания Договора руководителем Поставщика ] , с одной стороны,  и

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется:

1.1.1. Поставить материалы и комплектующие для системы аспирации фабрики переработки соли именуемое в дальнейшем Оборудование в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Техническим описанием (Приложение №2);

1.1.2. Провести шеф-монтажные работы поставленного по Договору Оборудования;

1.1.3. Провести пуско-наладочные работы и испытания Оборудования и сдать его в эксплуатацию;

1.1.4. Провести обучение персонала Покупателя правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования;

1.1.5. Обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Приложение №1 – Техническое задание, Приложение №2 – Техническое описание, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1. Общая стоимость Договора составляет       [ цифрами и прописью ]    рублей, включает в себя НДС (20 %) и состоит из:

- стоимость            [ Наименование оборудования]            (стоимость Оборудования),  –       [ цифрами и прописью ]    рублей, включает в себя НДС (20 %);

- стоимость доставки –       [ цифрами и прописью ]    [ валюта Договора], включает в себя НДС (20 %);

- стоимость шеф-монтажных работ по сборке поставленного по Договору Оборудования –   [ цифрами и прописью ]   рублей, включает в себя НДС (20 %);

- стоимость пуско-наладочных работ и испытания Оборудования для сдачи его в эксплуатацию –       [ цифрами и прописью ]   рублей, включает в себя НДС (20 %).

- стоимость обучения персонала Покупателя правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования –    [ цифрами и прописью ]  рублей, включает в себя НДС (20 %).

2.2. Валюта договора – Российский рубль;

2.3. Указанная стоимость включает в себя:

- стоимость Оборудования указанного в п. 1.1.;

- стоимость тары;

- расходы по упаковке и маркировке Оборудования;

- техническая документация;

- расходы по доставке Оборудования Поставщиком до склада Покупателя;

- шеф-монтажные работы поставленного по Договору Оборудования;

- пуско-наладочные работы и испытания Оборудования для сдачи его в эксплуатацию;

- обучение персонала Покупателя;

- все транспортные расходы, питание и проживание представителей Поставщика;

- гарантийное обслуживание;

и все без исключения расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.4. Общая стоимость Договора является фиксированной и изменению Сторонами не подлежит. В случае изменения условий Технического задания (Приложение № 1), Технического описания (Приложение №2) по инициативе Покупателя, стоимость Оборудования подлежит изменению с подписанием Сторонами дополнительного соглашения.

2.5. Поставщик обязан не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, предоставить Покупателю банковскую гарантию на сумму первого авансового платежа, перечисляемого в соответствии с п. 8.3.1. настоящего Договора (в случае превышения общей суммы договора более 5 000 000 рублей).

3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ.

3.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим характеристикам, указанным в паспорте на Оборудование, требованиям Технического задания (Приложение №1) и требованиям Технического описания (Приложение №2). Поставщик гарантирует Покупателю нормальную работу Оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по технической эксплуатации и проведению регламентных ремонтных работ.

3.2. Оборудование должно иметь антикоррозийное покрытие, либо быть изготовленными из материала, имеющего антикоррозийные свойства.

3.3. Оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в использовании, не восстановленным.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

4.1. Срок поставки Оборудования в полном объеме составляет 70 (семьдесят) календарных дней и исчисляется с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в размере, установленном п. 8.3.1. настоящего Договора.

4.2. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Покупателем.

4.3. Поставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: Астраханская область, пос. Нижний Баскунчак, ул. Красная 11 «Б».

4.4. Поставщик надлежащим образом осуществит упаковку Оборудования, обеспечивая его защиту от атмосферных воздействий и повреждений во время транспортировки. Упаковка является невозвратной, стоимость упаковки включена в стоимость настоящего договора.

4.5. Оборудование должно иметь статус Товара, находящегося в свободном обращении на таможенной территории РФ.

4.6. Поставляемое оборудование должно иметь упаковочный лист на каждое место.

4.7. В день отгрузки Поставщик направляет Покупателю экспресс-почтой, либо с отгрузкой Оборудования оригиналы транспортной накладной, товарной накладной, счета-фактуры, технических документов на Оборудование:

- паспорт (документ) на Оборудование, включающий все технические данные;

- руководство по эксплуатации на Оборудование и изделия, входящие в состав Оборудования с разделами по техническому обслуживанию, монтажу и управлению;

- заверенная копия сертификата (декларации) соответствия требованиям технического регламента таможенного союза.

Вся имеющаяся документация должна быть представлена на русском языке в 2-х экземплярах.

4.8. В течение 1 (один) календарного дня после отгрузки Оборудования Поставщик передает Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почтой товарную накладную и счет-фактуру.

4.9. Разгрузка Оборудования с транспортных средств осуществляется силами Покупателя. Разгрузка Оборудования на территории Покупателя осуществляется только в рабочее время Покупателя. Любые расходы, связанные с задержкой разгрузки, в случае приезда транспортных средств в нерабочее время Покупателя несёт Поставщик.

4.10. Подписание товарной накладной не подтверждает приемку Оборудования по ассортименту, комплектности, качеству и т.п.

4.11. Датой поставки является дата приемки Покупателем Оборудования на складе Покупателя в полном объёме в соответствии с Приложениями к Договору, с подписанием акта технической приемки Оборудования без замечаний, товарной накладной, при наличии оригиналов документов, указанных в п. 4.7.

4.12. Приемка Оборудования на складе Покупателя осуществляется Покупателем не позднее семи календарных дней с даты разгрузки Оборудования на территории Покупателя.

4.13. Приемка Оборудования производится в две стадии:

- стадия 1: Приёмка Оборудования, частей и материалов по количеству и комплектности, а также осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов. Производится на складе (территории) Покупателя;

- стадия 2. Приемка Оборудования по качеству. Производится после монтажных, пусконаладочных работ, обучения персонала Покупателя и положительных испытаний Оборудования.

4.14. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или порчи Оборудования переходят к Покупателю с момента получения Оборудования на складе Покупателя.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1. Приёмка Оборудования, частей и материалов по количеству и комплектности, а также осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов осуществляется Покупателем при получении всех партий Оборудования согласно Приложений, на складе Покупателя.

5.2. При поставке Оборудования отдельными партиями или в разобранном виде, прием Оборудования по количеству осуществляется по местам (контейнерам, упаковкам и т.п.), указанным в транспортной накладной, спецификации, упаковочном листе(ах).

5.3. Приёмка Оборудования по внешнему виду, количеству и комплектности оформляется Актом технической приемки Оборудования. В Акте технической приемки должны быть отражены результаты осмотра Оборудования на:

- целостность и отсутствие вмятин, трещин и сколов;

- соответствие Оборудования, частей и материалов требованиям Приложений настоящего Договора;

- наличие в комплекте поставки документации согласно п. 4.7.

Оборудование считается принятым по внешнему виду, количеству и комплектности в случае отсутствия замечаний и недостатков при приемке и после утверждения Акта технической приемки без замечаний.

5.4. В случае выявления несоответствия количества и/или комплектности Оборудования условиям настоящего Договора и Приложения к нему, Покупатель составляет односторонний Акт технической приемки с замечаниями в котором отражаются выявленные несоответствия Оборудования и в течение суток обеспечивает вызов представителя Поставщика.

5.5. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему по факсу и/или электронной почте, указанным в настоящем Договоре. Вместе с уведомлением Покупатель направляет Поставщику односторонний Акт технической приемки Оборудования с замечаниями. Поставщик обязан в течение пяти календарных дней после получения уведомления и Акта Покупателя сообщить по факсу и/или электронной почте о направлении к Покупателю Представителя для участия в составлении совместного Акта технической приемки Оборудования. Факт получения претензии Поставщиком подтверждается положительным отчетом факсимильного аппарата, а при использовании электронной почты документы считаются полученными в день их отправления по электронной почте.

5.6. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении совместного Акта технической приемки Оборудования в течение 7 (семь) календарных дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении совместного Акта технической приемки. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Оборудования до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, составленный односторонний Акт технической приемки Оборудования с замечаниями является подтверждением факта несоответствия количества и/или комплектности и/или ассортимента Оборудования условиям настоящего Договора и Приложения к нему.

5.7. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Акта технической приемки с замечаниями произвести замену Оборудования на качественное и/или допоставить и/или доукомплектовать Оборудование.

До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Оборудования обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются неисполненными в полном объеме, все Оборудование считается непоставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Оборудования.

Период с момента доставки Оборудования на склад Покупателя до даты выявления несоответствия Оборудования согласно п. 5.4, п. 5.6. в сроке просрочки поставки Оборудования не учитывается.

Все транспортные и иные расходы, связанные с заменой/допоставкой любых деталей и узлов Оборудования, поврежденных при транспортировке, несёт Поставщик.

5.8. После приемки Оборудования по внешнему виду, количеству и комплектности и подписания Акта технической приемки Оборудование передается на склад Покупателя.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПО ШЕФ-МОНТАЖУ И ПРИЕМКИ ПО КАЧЕСТВУ.

6.1. После приемки Оборудования по внешнему виду, количеству и комплектности Покупатель приступает к монтажу Оборудования в соответствии с Приложением №1, №2. Монтаж Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по монтажу Оборудования.

6.2. Поставщик за 30 (тридцать) календарных дней до отправки Оборудования в адрес Покупателя предоставляет Покупателю сведения необходимые для монтажа и нормальной работы Оборудования (окончательную схему расположения Оборудования с точками подведения электрических сетей).

6.3. Поставщик обязуется прислать специалиста(ов) для проведения шеф-монтажных, пусконаладочных работ, испытаний, обучения и сдачи Оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней после получения уведомления Покупателя о готовности к проведению вышеперечисленных работ. Уведомление считается полученным Поставщиком в день передачи его по факсимильной связи или электронной почте, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

6.4. За семь календарных дней до начала выполнения работ Поставщик направляет Покупателю данные специалиста(ов), инструментов, направляемых для выполнения работ. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту info@russalt.ru, zenchik@russalt.ru. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, Поставщик обязан за один рабочий день направить информацию способом, указанным выше.

6.5. Обязанности Сторон по монтажу Оборудования оговорены в Приложениях №1, №2 к настоящему Договору.

6.6. Шеф-монтажные, пусконаладочные работы, испытания, обучение и сдача Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя осуществляется Поставщиком только в рабочее время Покупателя.

6.7. Приемка Оборудования по качеству оформляется Актом ввода Оборудования в эксплуатацию и утверждается Сторонами. Оборудование принимается в эксплуатацию, если в период испытаний проработает без сбоев и поломок, в соответствии с техническими параметрами, установленными настоящим Договором, непрерывно в течение 72-х (семьдесят два) часов. По обоюдному соглашению Сторон допускаются запланированные остановки Оборудования на перерывы. При этом считается только количество часов, отработанное Оборудованием.

Поставщик по факту проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ предоставляет Покупателю счет-фактуру и акт на выполненные работы.

6.8. Если пуско-наладочные работы и испытания в целом покажут, что Оборудование не соответствует условиям настоящего Договора, то Поставщик за свой счет должен принять необходимые меры для того, чтобы Оборудование соответствовало условиям Договора.

При этом Сторонами составляется соответствующий Акт о выявленных несоответствиях, в котором фиксируются недостатки Оборудования, а также сроки их устранения. В этом случае повторные пуско-наладочные работы испытания должны быть произведены в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты утверждения вышеуказанного Акта о выявленных несоответствиях.

6.9. В случае если результаты повторных испытаний, не удовлетворят потребностям Покупателя (не будут согласованы), при этом Поставщик более не сможет доработать Оборудование для улучшения показателей, то Поставщик в течение 20 (двадцать) календарных дней вернет ранее перечисленные авансовые платежи на расчетный счет Покупателя и за свой счёт в срок 20 (двадцать) календарных дней вывезет Оборудование с территории Покупателя. При этом составляется Акт о недостижении параметров который утверждается Покупателем. Срок возврата аванса и вывоза Оборудования исчисляется со дня утверждения Акта о недостижении параметров.

6.10. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата приемки Оборудования в соответствии с п. 6.7. настоящего Договора после передачи Оборудования в полном объеме Покупателю и документов, указанных в п. 4.7., при условии утверждения Покупателем Акта проведения обучения согласно п. 7.4. настоящего Договора.

7. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОКУПАТЕЛЯ.

7.1. Поставщик обязан провести обучение специалистов Покупателя по устройству, правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования. Обучение специалистов Покупателя проводится с момента начала монтажа Оборудования до ввода в эксплуатацию.

7.2. Покупатель предоставит [количество цифрами и прописью] работников для прохождения обучения по устройству, правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования.

7.3. В качестве специалиста Поставщик направляет Покупателю компетентного сотрудника, обладающего знаниями устройства и работы всех систем поставляемого Оборудования, который осуществит обучение персонала Покупателя в условиях производства Покупателя. В случае если специалист Поставщика не обладает достаточной квалификацией и знаниями технического устройства и работы всех систем Оборудования, необходимые для обучения работников Покупателя, то Поставщик направляет достаточное количество специалистов для обучения персонала Покупателя.

7.4. Окончание проведения обучения оформляется Актом проведения обучения. Акт подписывает уполномоченный представитель Поставщика и работники, проходившие обучение и утверждается Покупателем. Полномочия представителя Поставщика должны быть подтверждены оригиналом доверенности Поставщика.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

8.1. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

8.2. Моментом оплаты Оборудования считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8.3. Порядок оплаты:

8.3.1. Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости Оборудования, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания обеими Сторонами следующих документов: оригинала настоящего договора, и предоставления Поставщиком: оригинала справки о состоянии расчетов Поставщика по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом)) и оригинала банковской гарантии на всю сумму подлежащего уплате Заказчиком аванса по настоящему Договору.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, выдана на срок, превышающий срок поставки оборудования и выполнения работ по Договору не менее чем на 45 календарных дней, обеспечивать возврат всех полученных Поставщиком авансовых платежей в случае нарушения сроков выполнения работ (поставки, оказания услуг) по настоящему Договору и содержать указание на настоящий Договор и. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию Банка России, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. По условиям гарантии прекращение настоящего договора, не должно повлечь прекращение обязательств Гаранта перед Покупателем.

Поставщик обязан согласовать проект банковской гарантии с Покупателем.

Без предоставления банковской гарантии выплата аванса по настоящему Договору не производится.

В случае непредставления банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Договор может быть прекращен путем направления Покупателем письменного уведомления адрес Подрядчика (Поставщика, Исполнителя). В таком случае договор считается прекращенным на следующий день после истечения срока для предоставления банковской гарантии.

В случае если по согласованию Сторон внесены изменения в условия настоящего Договора, затрагивающие условия банковской гарантии, соответствующие изменения должны быть внесены и в условия гарантии.

В случае если у банка, выдавшего банковскую гарантию, в период ее действия, Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется незамедлительно известить об этом Заказчика (Покупатель) и предоставить новую банковскую гарантию другого банка на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Поставщиком в течение 20 (двадцати)  календарных дней с даты отзыва лицензия у банка.

В случае неисполнения Поставщиком обязательства по своевременному извещению и предоставлению новой банковской гарантии, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик,  обязан возвратить сумму полученного аванса в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента получения требования Покупатель. При этом Покупатель приостанавливает выплату новых текущих платежей до момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленной банковской гарантии. (в случае превышения общей суммы договора более 5 000 000 рублей).

После получения аванса Поставщик обязан в течение 10 (десять) календарных дней предоставить оригинал счета-фактуры на аванс, оформленной в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Если Поставщик нерезидент РФ, то абзац не применяется.

8.3.2. Второй платеж в размере 40 % от общей стоимости Оборудования, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней после получения Покупателем следующих документов:

- извещения Поставщика об отгрузке Оборудования в полном объеме со склада Поставщика;

- копии транспортной накладной об отгрузке Оборудования в полном объеме в соответствии с настоящим Договором, с отметкой Перевозчика о приемке груза.

Извещение должно быть подписано руководителем Поставщика и скреплено печатью. Извещение передается по факсу (3532) 34-23-80 и посредством электронной почты на адреса: info@russalt.ru, zenchik@russalt.ru. Подтверждением о получении извещения с копиями документов об отгрузке является письменное уведомление Покупателя о получении данного извещения об отгрузке Оборудования.

Уведомление должно быть направлено в сроки, обеспечивающие выполнение п. 4.1;

8.3.3. Окончательная оплата в пределах 30 % от общей стоимости Оборудования, а так же оплата за шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, испытания оборудования и обучение персонала Покупателя, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, производится Покупателем на расчетный счет Поставщика по курсу ЦБ РФ на день оплаты (если договор и иностранной валюте) в течение 10 (десять) банковских дней после приемки Покупателем Оборудования и работ без замечаний в соответствии с п. 6.7. Договора при наличии оригиналов документов в соответствии с п. 4.7. Договора, при условии утверждения Покупателем Акта проведения обучения согласно п. 7.4. настоящего Договора.

В случае выхода из строя Оборудования в промежуток времени от даты ввода Оборудования в эксплуатацию до даты предполагаемого платежа согласно п. 8.3.3., Покупатель имеет право задержать окончательную оплату и произвести оплату в течение 10 (десять) банковских дней после устранения всех неисправностей.

8.3.4. На момент оплаты Поставщик предоставляет справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом), справка предоставляется при общей стоимости договора выше пяти миллионов рублей.

8.4. Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Поставщика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не предоставленной.

8.5. Покупатель вправе задержать выплату авансового, промежуточного платежей или окончательного расчета, если Поставщиком не были соблюдены требования данного Договора. При этом задержка авансового и промежуточного платежей по договору, не изменяет согласованного срока поставки Оборудования.

8.6. В отношении суммы оплаты за оборудование и работы в рамках настоящего Договора законные проценты за пользование денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.

8.7. Поставщик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщика. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента выставления или направления Покупателем счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Покупателем, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость». Если Поставщик нерезидент РФ, то пункт не применяется.

8.8. Покупатель вправе потребовать возврата всех полученных авансовых платежей в следующих случаях:

- аннулирования, отзыва либо прекращения срока действия допуска Поставщика определённым видам работ;

- нарушения Поставщиком окончательного срока поставки по настоящему Договору.

Поставщик обязуется произвести возврат авансовых платежей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика (в случае превышения общей суммы договора более 5 000 000 рублей).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Поставщик гарантирует высокое качество изготовления Оборудования, а также его полное соответствие требованиям нормативных документов и требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

9.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию, равную 12 месяцам с даты сдачи Оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем требований по монтажу, наладке и эксплуатации в соответствии с технической документацией изготовителя.

9.3. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Покупатель обязан в течение семи календарных дней сообщить Поставщику в письменной форме обо всех обнаруженных дефектах, направив ему претензию посредством факсимильной связи и/или электронной почтой с обязательным предоставлением оригинала. Факт получения Поставщиком претензии подтверждается положительным отчетом факсимильного аппарата, а при использовании электронной почты документы считаются полученными в день их отправления по электронной почте.

9.4. Поставщик обязан заменить дефектное Оборудование или части к нему на новое в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения письменной претензии Покупателя, переданной посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением оригинала. Гарантийный срок на отремонтированное или замененное по гарантии Оборудование или частей к нему, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться заново с момента ввода Оборудования в эксплуатацию после его замены или ремонта.

По согласованию с Покупателем срок устранения дефектов может быть продлен в зависимости от технологического срока изготовления Оборудования либо деталей на заводе – изготовителе.

9.5. В период гарантийного срока расходы, связанные с транспортировкой Оборудования для замены, несет Поставщик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае не поставки Оборудования в срок, указанный в п. 4.1., Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый день нарушения срока поставки. Срок хранения Оборудования с момента утверждения акта технической приемки до момента окончания первого испытания Оборудования, в срок просрочки поставки Оборудования не включается.

Уплата указанных видов неустойки может производиться путем уменьшения суммы любого очередного платежа за поставляемое Оборудование на сумму начисленной неустойки.

10.2. В случае нарушения сроков проведения расчетов за поставленное Оборудование Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока поставки Оборудования, либо при поставке Оборудования с отклонением по количеству, и/или качеству и/или ассортименту и/или комплектации, настоящий пункт не применяется.

10.3. При нарушении срока проведения повторных испытаний согласно п. 6.8., а также нарушении сроков замены дефектного Оборудования на новое, предусмотренных п. 9.4. Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости дефектного Оборудования за каждый день просрочки.

Уплата указанных видов неустойки может производиться путем уменьшения суммы любого очередного платежа за поставляемое Оборудование на сумму начисленной неустойки.

10.4. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой, но установленную другими положениями настоящего Договора и действующим законодательством.

10.5. В случае нарушения работниками Поставщика пропускного и внутри объектного режима Покупателя, в части требований, предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Поставщика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении к настоящему Договору, которое размещено на сайте ООО «Руссоль и включено в Договор путем ссылки на него в настоящем разделе: https://russalt.ru/informacziya-o-zakupkah/08-otvetstvennost-podryadchikov/. Подписывая настоящий Договор, Поставщик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с перечнем перейдя по вышеуказанной ссылке.

10.6. Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Покупателя, в присутствии представителя Поставщика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Поставщику.

10.7. Покупатель вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа.

10.8. Уплата штрафов, пеней и других финансовых санкций, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.9. В случае заключения договора на основании проведенного тендера, и последующего отказа от выполнения обязательств по поставке, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 15 % от суммы тендера и/или приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение в соответствии со статьей 520 ГК РФ.

10.10. В случае нарушения сроков поставки Оборудования более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата авансового платежа. Поставщик обязуется произвести возврат авансовых платежей в размере 100% (сто процентов) в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения требования возврата авансового платежа от Покупателя.

10.11. При несвоевременном возврате аванса, в случае, предусмотренном п.8.3.1. Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства (в случае превышения общей суммы договора более 5 000 000 рублей).

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований пункта 11.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего Договора.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет предложения или представления, а также запрет давать согласие на предложение или представление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

- запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном виде и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований, применимого антикоррупционного законодательства.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.

13.1. Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений, содержащих коммерческую тайну, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключенного договора.

13.2. Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется направлением по электронной почте, с принятием мер защиты, удовлетворяющих обе стороны.

13.3. Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытия иными способами получаемой конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.

13.4. Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну, остается собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть её по письменному уведомлению в течении 5 дней с даты получения такого уведомления.

13.5. При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.

13.6. Убытки и потери, понесенные Передающей стороной вследствие разглашения Получателем конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, возмещаются им в соответствии с Действующим законодательством РФ.

13.7. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, предусмотренные настоящим соглашением, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания Договора.

13.8. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

14.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

14.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

14.3. Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке, в случае существенного нарушения одной из Сторон условий Договора.

Нарушение условий Договора Поставщиком признается существенным в следующих случаях:

- поставка Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушение сроков поставки Оборудования более чем на 60 календарных дней.

Нарушение условий Договора Покупателем признается существенным в следующих случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Оборудования.

В последнем случае письменное уведомление, направленное виновной Стороне не менее чем за 30 (тридцать календарных) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, является обязательным для Стороны, проявившей инициативу расторжения Договора.

Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

16.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости в этом, дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору.

16.3. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по факсимильной связи и/или по электронной почте, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов (оригиналы отправляются заказным письмом Покупателю по его адресу, указанному в разделе 17 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»). При этом первичные учетные документы (УПД, счет-фактура, накладные, доверенности) принимаются к исполнению только в оригинале. Факт получения Поставщиком документов подтверждается положительным отчетом факсимильного аппарата, а при использовании электронной почты документы считаются полученными в день их отправления по электронной почте.

16.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (товарными накладными, УПД счетами-фактурами, счетами на оплату), адресованными Сторонам, в электронном виде.

Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота «Контур. Диадок», с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

16.5. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

16.6. После заключения настоящего Договора все предыдущие Договоры, соглашения, переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон теряют свою силу.

16.7. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.

16.8. Вся переписка по выполнению условий и содержанию Договора должна вестись по адресам, указанным в разделе 17 настоящего договора.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» ИНН 5611055980, КПП 997550001 Юридический адрес: Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61/1 Почтовый адрес: 460009, Россия, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61/1. Тел. +7 (3532) 34-23-23 Факс +7 (3532) 34-23-80 Эл. почта: info@russalt.ru Банковские реквизиты р/с 40702810300000046927 в БАНК ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |

Приложение № 1

к Договору поставки №_______

от «___»____________ 202__ г.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |

Приложение № 2

к Договору поставки №_______

от «___»____________ 202__ г.

ТЕХНИЧЕКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В Техническое описание рекомендуется включать следующее:

1. Наименование, тип, марка, оборудования.

2. Технические характеристики поставляемого оборудования.

3. Объем поставки.

4. Объем и описание работ, выполняемых Покупателем и Поставщиком.

5. Общие виды Оборудования с габаритными и присоединительными размерами.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |