**ДОГОВОР ПОДРЯДА №\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Оренбург | « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

**ООО «Руссоль»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил работы по комплексным инженерным изысканиям и обследованию строительных конструкций для разработки проектной документации по объекту: «Илецкое месторождение каменной соли. Клетьевой ствол №5. Реконструкция»:
      1. Проведение комплексных инженерных изысканий площадки проектирования:

- инженерно-геологические изыскания согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору);

- инженерно-геодезические изыскания согласно Техническому заданию (Приложение №2 к Договору);

- инженерно-экологические изыскания под участок строительства, согласно Техническому заданию (Приложение №3 к Договору);

- инженерно-гидрометеорологические изыскания, согласно Техническому заданию (Приложение №4 к Договору).

1.1.2. Проведение обследования строительных конструкций объектов капитального строительства:

- обследования строительных конструкций копра с фундаментом, главного ствола (инв. № 00000481) на производственном объекте: «Илецкое месторождения каменной соли», согласно Техническому заданию (Приложение №5 к Договору);

- обследования здания подъемной машины 2Ц3×1,5 ствола №5 на производственном объекте «Илецкое месторождения каменной соли», согласно Техническому заданию (Приложение №6 к Договору).

* 1. Срок выполнения работ – 60 календарных дней, с даты подписания сторонами настоящего договора, При этом указанный срок включает время приемки выполненных работ (п. 4 настоящего Договора).
  2. Подрядчик имеет право завершить работы по Договору ранее оговоренного срока.
  3. Подрядчик обязан не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии на сумму первого авансового платежа, перечисляемого в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**
   1. Общая сумма Договора является твердой, договорной и составляет **\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%, согласно расчета договорной цены, являющегося неотъемлемой частью Договора (**Приложение№ 7**).
   2. Указанная сумма включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе стоимость необходимых материалов, оборудования, механизмов, временных сооружений, размещению работников, их перевозки, проезда, получение всех видов справок от соответствующих органов/служб и т.д.
   3. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
      1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости Договора в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней, после подписания оригинала настоящего Договора обеими Сторонами и предоставления Подрядчиком оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120101 «об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов» с указанием об отсутствии задолженности (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом) (далее по Договору – справка по форме КНД 1120101) и оригинала банковской гарантии на всю сумму подлежащего уплате Заказчиком аванса по настоящему Договору.

Оригинал банковской гарантии предоставляется на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, либо в виде электронного сообщения, направляемого по телекоммуникационным банковским системам или каналам банковского дистанционного обслуживания.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, выдана на срок, превышающий срок выполнения работ по Договору не менее чем на 45 календарных дней, обеспечивать возврат всех полученных Исполнителем авансовых платежей в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору и содержать указание на настоящий Договор. Банковская гарантия должна быть выдана одним из перечисленных российских банков: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», имеющих действующую лицензию Банка России, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. По условиям гарантии прекращение настоящего договора, не должно повлечь прекращение обязательств Гаранта перед Заказчиком.

Исполнитель обязан согласовать проект банковской гарантии с Заказчиком.

Без предоставления банковской гарантии выплата аванса по настоящему Договору не производится.

В случае непредставления банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Договор может быть прекращен путем направления Заказчиком письменного уведомления в адрес Исполнителя. В таком случае Договор считается прекращенным на следующий день после истечения срока для предоставления банковской гарантии.

В случае если по согласованию Сторон внесены изменения в условия настоящего Договора, затрагивающие условия банковской гарантии, соответствующие изменения должны быть внесены и в условия гарантии.

В случае если у банка, выдавшего банковскую гарантию, в период ее действия, Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Исполнитель обязуется незамедлительно известить об этом Заказчика и предоставить новую банковскую гарантию другого банка на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отзыва лицензия у банка.

В случае неисполнения Исполнителем обязательства по своевременному извещению и предоставлению новой банковской гарантии, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан возвратить сумму полученного аванса в течение 3-х (трех) банковских дней с момента получения требования Заказчика. При этом Заказчик приостанавливает выплату новых текущих платежей до момента предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной банковской гарантии.

* + 1. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 50 % от общей стоимости Договора в сумме **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20%, по истечении 10 (десяти) банковских дней, после получения Заказчиком документации по выполненным работам указанным в п.1.1.1 и 1.1.2. настоящего Договора оформленной в соответствии с требованиями Технических заданий (Приложение №1,2,3,4,5,6 к настоящему Договору), на основании акта сдачи-приемки работ, оригинала счёта-фактуры, оригинала справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом), в ближайший четвертый день недели.
    3. Окончательный расчет в размере 20% от общей стоимости Договора в сумме  **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)рублей \_\_\_ копеек** в том числе НДС 20%, за полностью выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком по истечении 10 (десяти) банковских дней в ближайший четвертый день недели после приемки выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, в полном объеме, и предоставления Подрядчиком подписанных обеими Сторонами акта выполненных работ, оригинала счёта-фактуры, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом). Окончательный Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Илецкое месторождение каменной соли. Клетьевой ствол №5. Реконструкция».
  1. В случае если при приемке выполненных работ будут выявлены какие-либо недостатки в выполненной работе, расчет будет производиться после устранения Подрядчиком указанных замечаний.
  2. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
  3. Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Подрядчика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом и в реквизитах "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" уже стоят фамилии и инициалы руководителя и главного бухгалтера организации, то уполномоченное лицо вправе дополнительно под данными реквизитами указать следующие сведения: "За руководителя организации" и "За главного бухгалтера" соответственно, поставить свою подпись и указать свои фамилию и инициалы. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не представленной.
  4. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Заказчиком, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

1. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ**
   1. Подрядчик обязуется:

* в течение 3 (трёх) банковских дней после поступления денежных средств на расчётный счёт предоставить Заказчику оригинал счёта-фактуры на выплаченный аванс;
* назначить лицо, ответственное за выполнение работ, о чем известить Заказчика путем направления письма, подписанного руководителем Подрядчика с указанием должности, ФИО ответственного лица и приложением оригинала доверенности с подтверждением его полномочий;
* выполнить все работы в полном объёме и сроки, предусмотренные договором;
* выполнить все работы в полном объёме согласно условиям, изложенным в Приложениях №1,2,3,4,5 и 6.
* обеспечить надлежащее качество работ, согласно требованиям ГОСТ и СНиП;
* гарантировать качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, их соответствие стандартам, техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество;
* работы вести в соответствии с действующими нормами: противопожарными, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Ответственность за ненадлежащее исполнение этих правил лежит на Подрядчике;
* своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика;
* в связи с осуществлением ООО «Руссоль» эксплуатации опасных производственных объектов, ознакомиться с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, предъявляемыми к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ и обеспечить их соблюдение своими работниками;
* за два рабочих дня до начала выполнения работ направить список сотрудников, применяемой техники и оборудования. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, марку транспортного средства, его государственный номер, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту [info@russalt.ru](mailto:info@russalt.ru), а также электронную почту куратора договора. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, подрядчик обязан за один рабочий день направить информацию способом, указанным выше;
* обеспечить соблюдение своими работниками пропускного и внутриобъектного режима, требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ;
* оснастить прибором учета электрической энергии точку подключения к электросетям Заказчика с составлением двухстороннего акта до подачи энергии;
* в пятидневный срок после сдачи работ вывести технику и строительное оборудование, сдать строительную площадку;
* после выполнения всех работ передать Заказчику исполнительную документацию;
* в случае отказа Подрядчика от выполнения работ вернуть Заказчику выплаченный аванс.
  1. Заказчик обязуется:
* назначить лицо, ответственное за ведение технического надзора;
* проверять ход работ и качество их выполнения. В случае обнаружения нарушений технических норм Заказчик вправе потребовать их устранения;
* предоставить точку подключения к электросетям на строительной площадке и обеспечить подачу электроэнергии до распределительного устройства Подрядчика, оборудованного узлом учета электрической энергии, установленного на строительной площадке;
* обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика на стройплощадку для проведения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И РИЕМКИ РАБОТ.**

4.1. После завершения работ, указанных в настоящем Договоре, в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ с приложением:

- акта сдачи-приемки выполненных работ;

- счет-фактуры;

- Документации выполненной и оформленной в соответствии с требованиями Технических заданий №1,2,3,4,5,6 к настоящему Договору представленных в следующем виде: 2 (два) сброшюрованных экземпляра заключения/отчета в бумажном виде, 1 (один) экземпляр полной электронной версии на CD-диске или USB носителе и 1 (один) экземпляр в формате pdf продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста).

4.2. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней Заказчик рассматривает представленные результаты выполненной работы. В случае возникновения у Заказчика замечаний по результатам, Заказчик оформляет замечания в письменном виде и направляет их Исполнителю.

4.3. В случае наличия замечаний по представленным результатам, Исполнитель обязан в течении 5 (пяти) календарных дней исправить замечания и повторно направить Заказчику результаты выполненных работ. До момента устранения недостатков работы считаются не принятыми.

4.4. Работы считаются принятыми после положительного согласования Технического отчета с Заказчиком и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
   1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненную работу, материалы и оборудование в течение **36 месяцев** после подписания акта сдачи-приемки.
   2. Устранение недостатков (неисправности) в период срока гарантии производится Подрядчиком за свой счет на месте у Заказчика в течение 15 календарных дней с момента уведомления о неисправности.
   3. В случае если недостатки (неисправности) не будут устранены Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков (ст. 397 ГК РФ).
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За нарушение Подрядчиком и/или привлеченными субподрядными организациями сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, включая сроки по гарантийным обязательствам, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, при этом, если при приемке работы возникнет необходимость устранения выявленных нарушений, срок выполнения работ по договору считается нарушенным. При этом сумма пени может быть удержана при окончательном расчете.
   2. В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного и внутри объектного режима Заказчика, в части требований предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Подрядчика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении к настоящему Договору, которое размещено на сайте ООО «Руссоль и включено в Договор путем ссылки на него в настоящем разделе: <https://russalt.ru/informacziya-o-zakupkah/08-otvetstvennost-podryadchikov/>. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с перечнем перейдя по вышеуказанной ссылке.
   3. Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Заказчика, в присутствии представителя Подрядчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Подрядчику.
   4. Заказчик вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа
   5. В случае остановки производства работ Заказчиком, дата окончания работ сдвигается на количество дней простоя. Приостановка работ производиться путем направления Подрядчику письма подписанного директором Заказчика или лицом его замещающим.
   6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
   7. Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет предложения или предоставления, а также запрет давать согласие на предложение или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

- запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

1. **ФОРС-МАЖОР**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия выполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
2. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**
   1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для разрешения споров между хозяйствующими субъектами.
   2. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.
   3. Стороны достигли соглашения, что в случае не достижения договоренности Сторон, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.
3. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
   1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по выполнению сторонами взаимных обязательств.
4. **УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.**

10.1 Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений содержащих коммерческую тайну, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключённого договора.

10.2 Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется направлением по электронной почте, с принятием мер защиты, удовлетворяющих обе стороны.

10.3 Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытия иными способами получаемой конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.

10.4 Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну остаётся собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть её по письменному уведомлению в течении 5 дней с даты получения такого уведомления.

10.5 При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.

10.6 Убытки и потери, понесённые Передающей стороной в следствии разглашения Получателем конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, возмещаются им в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.7 Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, предусмотренные настоящим соглашением, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания договора.

10.8 В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями сторон.
   2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по электронной почте и факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов.
   3. Подписание настоящего договора подтверждает получение Подрядчиком всей необходимой документации (проектной документации и т.п.) для выполнения работ по настоящему договору.
   4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
   5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один экземпляр Заказчику.
2. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| **ООО «Руссоль»** |  | | |
| Юридический адрес:  Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург городской округ, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, здание № 61/1,  телефоны:(3532) 34-23-24, 34-23-25, 34-23-80  ИНН/КПП 5611055980/997550001 |  | | |
| Почтовый адрес: 460009,  Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург городской округ, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, здание № 61/1,  эл. почта: info@russalt.ru |  | | |
| Банковские реквизиты:  р/с 40702810300000046927  в БАНК ГПБ (АО)  к/с 30101810200000000823  БИК 044525823 |  | | |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** |  | | |
|  | |  |

Приложение № 7

к Договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Расчет договорной цены**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Виды работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена руб., без НДС** | **Стоимость руб. без НДС** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| **Итого, без НДС, руб.** | | | | |  |
| **Сумма НДС 20%, руб.** | | | | |  |
| **Всего, в т.ч. НДС 20%, руб.** | | | | |  |

Всего на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек**,в том числе НДС 20%.

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **ООО «Руссоль»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Черный** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |