ДОГОВОР № _____________________

поставки оборудования с монтажными работами

г. Оренбург							          «___» _________ 202__ г.

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется:

1.1.1. Поставить башенный кран, именуемый в дальнейшем Оборудование, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком производства работ (Приложение №2);

1.1.2. Разработать проектную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком производства работ (Приложение №2);

1.1.3. Выполнить монтажные работы поставленного по Договору Оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком производства работ (Приложение №2);

1.1.4. Выполнить пусконаладочные работы и испытания Оборудования и сдать его в эксплуатацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком производства работ (Приложение №2);

1.1.5. Выполнить обучение персонала Покупателя правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования;

1.1.6. Обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Приложение №1 – Техническое задание, Приложение №2 – График производства работ являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1. Общая стоимость Договора составляет _________________ (____________________ _________________________________________________________________________) рублей, включает в себя НДС (22 %) и состоит из:

2.1.1. Стоимости башенного крана в комплекте (стоимость Оборудования) – ___________________ (____________________________________________________________) рублей, включающей в себя НДС (22 %);

2.1.2. Стоимости разработки проектной документации – ___________________ (________________________________________________________________________) рублей, включающей в себя НДС (22 %);

2.1.3. Стоимости монтажных работ поставленного по Договору Оборудования, стоимости пусконаладочных работ и испытания Оборудования для сдачи его в эксплуатацию, стоимости обучения персонала Покупателя правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования – ___________________ (_________________________________ _____________________________________________) рублей включающей в себя НДС (22 %).

2.2. Валюта договора – российский рубль.

2.3. Общая стоимость Договора включает в себя:

- стоимость Оборудования, указанного в п. 1.1.1;

- стоимость тары;

- расходы по упаковке и маркировке Оборудования;

- техническую документацию, согласно п. 6.6. Договора;

- разработанную проектную документацию, согласно п. 5.1. Технического задания;

- расходы по доставке Оборудования Поставщиком до склада Покупателя;

- монтажные работы поставленного по Договору Оборудования;

- пусконаладочные работы и испытания Оборудования для сдачи его в эксплуатацию;

- обучение персонала Покупателя;

- все транспортные расходы, питание и проживание представителей Поставщика;

- гарантийное обслуживание

и все без исключения расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.4. Общая стоимость Договора является фиксированной и изменению Сторонами не подлежит. В случае изменения условий Технического задания (Приложение № 1) по инициативе Покупателя, стоимость Оборудования подлежит изменению с подписанием Сторонами дополнительного соглашения.

2.5. Поставщик обязан не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, предоставить Покупателю оригинал банковской гарантии на сумму первого авансового платежа, перечисляемого в соответствии с п. 10.3.1. настоящего Договора.

3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ.

3.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим характеристикам, указанным в паспорте на Оборудование и требованиям Технического задания (Приложение №1).

Поставщик гарантирует Покупателю нормальную работу Оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по технической эксплуатации и проведению регламентных ремонтных работ.

3.2. В случае поставки Оборудования бывшего в использовании, год выпуска Оборудования должен быть не ранее 2020 года, а остаточный ресурс Оборудования должен составлять не менее 10 лет.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Общий срок поставки и выполнения всех видов работ по Договору составляет 50 календарных дней с даты оплаты Покупателем авансового платежа согласно п. 10.3.1. по настоящему Договору.

4.2. Срок разработки и согласования проектной документации с Покупателем и надзорными органами составляет 15 календарных дней с даты оплаты Покупателем авансового платежа согласно п. 10.3.1. по настоящему Договору.

4.3. Срок поставки Оборудования в полном объеме составляет 40 календарных дней с даты оплаты Покупателем авансового платежа согласно п. 10.3.1. по настоящему Договору.

4.4. Срок монтажных, пусконаладочных работ и испытаний составляет не более 10 календарных дней после прибытия специалистов Поставщика, вызванных по уведомлению Покупателя о готовности к монтажу.

Общий срок выполнения работ по данному пункту не может превышать 17 календарных дней с даты направления уведомления Покупателя

4.5. Выполнение работ по Договору производится в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2).

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.1. После подписания Договора обеими Сторонами, но не позднее 15 календарных дней с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в размере, указанном в п. 10.3.1. настоящего Договора, Поставщик обязан направить на согласование Покупателю проектную документацию, подготовленную с учетом требований, указанных в Техническом задании (Приложении №1 настоящего Договора).

5.2. Покупатель в течение 7 календарных дней с момента получения проектной документации должен письменно согласовать проектную документацию (направить уведомление о согласовании), либо направить мотивированный отказ с указанием перечня замечаний. Датой согласования будет считаться дата уведомления Поставщика о согласовании проектной документации. Срок согласования проектной документации, предусмотренный настоящим пунктом, не входит в общий срок выполнения работ.

5.3. Поставщик должен устранить указанные замечания в течение 7 календарных дней с момента получения мотивированного отказа и направить исправленную проектную документацию повторно для согласования. Срок исправления проектной документации входит в общий срок выполнения работ.

5.4. Проектная документация, уведомление о согласовании и мотивированный отказ передаются по электронной почте, указанной в разделе 21 настоящего Договора. Уведомление о согласовании и мотивированный отказ считаются полученными в день их отправления по электронной почте.

5.5. Поставщик в течение 7 календарных дней с момента согласования проектной документации Покупателем предоставляет:

- проектную документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также в электронном виде в формате pdf;

- акт сдачи-приемки выполненных работ.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

6.1. Срок поставки Оборудования в полном объеме составляет 40 календарных дней и исчисляется с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в размере, установленном п. 10.3.1, настоящего Договора.

6.2. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Покупателем.

6.3. Поставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 29.

6.4. Оборудование должно иметь статус Товара, находящегося в свободном обращении на таможенной территории РФ.

6.5. Поставляемое оборудование должно иметь упаковочный лист на каждое место.

6.6. В день отгрузки Поставщик направляет Покупателю экспресс-почтой, либо с отгрузкой Оборудования оригинал транспортной накладной и технические документы на Оборудование:

- документ (паспорт) на Оборудование, включающий все технические данные;

- руководство по эксплуатации на Оборудование и изделия, входящие в состав Оборудования с разделами по техническому обслуживанию, монтажу и управлению;

- заверенная копия сертификата (декларации) соответствия требованиям технического регламента таможенного союза.

Вся имеющаяся документация должна быть представлена на русском языке в 2-х экземплярах.

6.7. В течение 1 (один) календарного дня после отгрузки Оборудования Поставщик передает Покупателю транспортную накладную по электронной почте, указанной в разделе 21 настоящего договора.

6.8. Разгрузка Оборудования с транспортных средств осуществляется силами Покупателя. Разгрузка Оборудования на территории Покупателя осуществляется только в рабочее время Покупателя. Любые расходы, связанные с задержкой разгрузки, в случае приезда транспортных средств в нерабочее время Покупателя несёт Поставщик.

Под рабочим временем Покупателя в месте поставки (Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 29) понимается пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 местного времени. Обед с 12.00 до 13.00. Выходные и праздничные дни считаются не рабочими днями.

6.9. Датой поставки является дата приемки Покупателем Оборудования на складе Покупателя в полном объёме в соответствии с Приложениями к Договору, с подписанием Акта технической приемки Оборудования без замечаний, при наличии оригиналов документов, указанных в п. 6.6. настоящего договора.

6.10. Приемка Оборудования по количеству и комплектности, а также осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов на складе Покупателя осуществляется Покупателем не позднее 5 (пять) календарных дней с даты разгрузки Оборудования на территории Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3. настоящего договора.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

7.1. Приемка Оборудования производится в две стадии:

- стадия 1. Приёмка Оборудования, частей и материалов по количеству и комплектности, а также осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов. Производится на складе (территории) Покупателя;

- стадия 2. Приемка Оборудования по качеству. Производится после монтажных, пусконаладочных работ, обучения персонала Покупателя и положительных испытаний Оборудования.

7.2. Приемка Оборудования по количеству и комплектности, а также осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов осуществляется Покупателем при получении всех партий Оборудования согласно Приложениям, на складе Покупателя не позднее 5 (пять) календарных дней с даты разгрузки Оборудования на территории Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3. настоящего договора.

7.3. При поставке Оборудования отдельными партиями или в разобранном виде, приемка Оборудования по количеству осуществляется по местам (контейнерам, упаковкам и т.п.), указанным в транспортной накладной, спецификации, упаковочном листе(ах). Количество, комплектность и осмотр на предмет внешних повреждений и дефектов в данном случае проверяется в процессе монтажа оборудования.

7.4. Приёмка Оборудования по внешнему виду, количеству и комплектности оформляется Актом технической приемки Оборудования. В Акте технической приемки должны быть отражены результаты осмотра Оборудования на:

- целостность и отсутствие вмятин, трещин и сколов;

- соответствие Оборудования, частей и материалов требованиям Приложений настоящего Договора;

- наличие в комплекте поставки документации согласно п. 6.6.

Оборудование считается принятым по внешнему виду, количеству и комплектности в случае отсутствия замечаний и недостатков при приемке и после утверждения Акта технической приемки без замечаний.

7.5. В случае выявления несоответствия внешнего вида и/или количества и/или комплектности Оборудования условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель составляет односторонний Акт технической приемки с замечаниями, в котором отражаются выявленные несоответствия Оборудования и в течение суток обеспечивает вызов представителя Поставщика.

7.6. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему по электронной почте. Вместе с уведомлением Покупатель направляет Поставщику односторонний Акт технической приемки Оборудования с замечаниями.

Уведомление считается полученным Поставщиком в день его направления по адресу электронной почты, предусмотренному разделом 21 настоящего договора.

Поставщик обязан в течение 5 (пять) календарных дней после получения уведомления и Акта Покупателя сообщить по факсу и/или электронной почте о направлении к Покупателю Представителя для участия в составлении совместного Акта технической приемки Оборудования.

7.7. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении совместного Акта технической приемки Оборудования в течение 7 (семь) календарных дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении совместного Акта технической приемки. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Оборудования до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, составленный односторонний Акт технической приемки Оборудования с замечаниями является подтверждением факта несоответствия внешнего вида и/или количества и/или комплектности и/или ассортимента Оборудования условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

7.8. Поставщик обязан в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Акта технической приемки с замечаниями произвести замену Оборудования на качественное и/или допоставить и/или доукомплектовать Оборудование.

До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Оборудования обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются неисполненными в полном объеме, все Оборудование считается непоставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Оборудования.

Все транспортные и иные расходы, связанные с заменой/допоставкой любых деталей и узлов Оборудования, поврежденных при транспортировке, несёт Поставщик.

7.9. После приемки Оборудования по внешнему виду, количеству и комплектности и подписания Акта технической приемки Оборудование передается на склад Покупателя на ответственное хранение с подписанием обеими Сторонами Акта приёма-передачи на ответственное хранение.

7.10. Приемка Оборудования по качеству оформляется Актом ввода Оборудования в эксплуатацию и утверждается Сторонами. Оборудование принимается в эксплуатацию, если в период испытаний проработает без сбоев и поломок, в соответствии с техническими параметрами, установленными настоящим Договором, непрерывно в течение 72-х (семьдесят два) часов. По обоюдному соглашению Сторон допускаются запланированные остановки Оборудования на перерывы. При этом считается только количество часов, отработанное Оборудованием.

Поставщик по факту проведения монтажных и пусконаладочных работ предоставляет Покупателю Акт на выполненные работы, счет-фактуру и товарную накладную на оборудование (УПД).

7.11. Если пусконаладочные работы и испытания в целом покажут, что Оборудование не соответствует условиям настоящего Договора, то Поставщик за свой счет должен принять необходимые меры для того, чтобы Оборудование соответствовало условиям Договора.

При этом Сторонами составляется соответствующий Акт о выявленных несоответствиях, в котором фиксируются недостатки Оборудования, а также сроки их устранения. В этом случае повторные пусконаладочные работы и испытания должны быть произведены в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты утверждения вышеуказанного Акта о выявленных несоответствиях.

7.12. В случае если результаты повторных испытаний, не удовлетворят потребностям Покупателя (не будут согласованы), при этом Поставщик более не сможет доработать Оборудование для улучшения показателей, то Поставщик в течение 15 (пятнадцать) календарных дней вернет ранее перечисленные авансовые платежи на расчетный счет Покупателя и за свой счёт в срок 20 (двадцати) календарных дней вывезет Оборудование с территории Покупателя. При этом составляется Акт о недостижении параметров, который утверждается Покупателем. Срок возврата аванса и вывоза Оборудования исчисляется со дня утверждения Акта о недостижении параметров.

7.13. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата приемки Оборудования в соответствии с п. 7.10. настоящего Договора после передачи Оборудования в полном объеме Покупателю и оригиналов документов, указанных в п. 6.6. при условии утверждения Покупателем Акта проведения обучения согласно п. 9.5. настоящего Договора, а также постановки Оборудования на учет в Ростехнадзоре и получения разрешения на эксплуатацию, согласно п. 5.3. Технического задания.

7.14. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или порчи Оборудования переходят к Покупателю с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, в соответствии с п. 7.10.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

8.1. Поставщик за 10 календарных дней до отправки Оборудования в адрес Покупателя предоставляет Покупателю сведения необходимые для монтажа и нормальной работы Оборудования (окончательную схему расположения Оборудования с точками подведения электрических сетей, воды, воздуха, местом подачи продукта и т.п).

8.2. Поставщик обязуется прислать специалиста(ов) для проведения монтажных, пусконаладочных работ, испытаний, обучения специалистов Покупателя и сдачи Оборудования в эксплуатацию в течение 7 календарных дней после получения уведомления Покупателя о готовности к проведению вышеперечисленных работ. Уведомление считается полученным Поставщиком в день передачи его по электронной почте, указанным в разделе 21 настоящего Договора.

8.3. За 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ Поставщик направляет Покупателю данные специалиста(ов), применяемой техники, оборудования и инструментов, направляемых для выполнения работ. Список должен содержать следующую информацию: ФИО полностью, должность, марку транспортного средства, его государственный номер, сроки пребывания на объекте. Данную информацию необходимо оформить в виде письма на фирменном бланке и направить на официальную электронную почту info@russalt.ru, kakanov@russalt.ru. Если во время выполнения работ возникает необходимость о привлечении дополнительного персонала и техники, Поставщик обязан за 3 (три) календарных дня направить информацию способом, указанным выше.

8.4. Перед началом выполнения работ уполномоченный представитель Поставщика, имеющий полномочия осуществлять приемку Оборудования, принимает Оборудование с ответственного хранения и подписывает Акт приёма-передачи Оборудования с ответственного хранения.

Полномочия подтверждаются Уведомлением Поставщика. В указанном уведомлении должен быть указан представитель Поставщика, уполномоченный на участие в приемке Оборудования и подписание Акта приёма-передачи Оборудования с ответственного хранения. Уведомление подписывается первым лицом Поставщика. Дополнительного подтверждения полномочий (доверенностей и т.п.) не требуется.

8.5. Монтажные, пусконаладочные работы, испытания, обучение и сдача Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя осуществляется Поставщиком только в рабочее время Покупателя (абз. 2 п. 6.8.).

8.6. Максимальная продолжительность монтажных работ ограничивается 7 (семью) календарными днями с момента начала проведения монтажных работ. Работы по монтажу Оборудования включены в стоимость Договора и должны быть начаты не позднее одного календарного дня с момента прибытия специалистов Поставщика для выполнения данных работ.

8.7. Пусконаладочные работы и испытания должны быть начаты в течении 3 (трех) календарных дней с даты окончания работ по монтажу Оборудования. Максимальная продолжительность пусконаладочных работ и испытаний ограничивается 3 (тремя) календарными днями с момента начала проведения пусконаладочных работ. Дата начала испытаний может быть изменена на более поздний срок Покупателем по своему усмотрению.

9. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОКУПАТЕЛЯ.

9.1. Поставщик обязан провести обучение работников Покупателя по устройству, правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования. Обучение специалистов Покупателя проводится с момента начала монтажа Оборудования до ввода в эксплуатацию.

9.2. Покупатель обязуется предоставить 2-4 (от двух до четырех) работников для прохождения обучения по устройству, правилам безопасной эксплуатации, ремонта и обслуживания Оборудования.

9.3. В качестве специалиста Поставщик направляет Покупателю компетентного сотрудника, обладающего знаниями устройства и работы всех систем поставляемого Оборудования, который осуществит обучение персонала Покупателя в условиях производства Покупателя. В случае если специалист Поставщика не обладает достаточной квалификацией и знаниями технического устройства и работы всех систем Оборудования, необходимыми для обучения работников Покупателя, то Поставщик направляет достаточное количество специалистов для обучения персонала Покупателя.

9.4. Работники Покупателя, прошедшие обучение, считаются квалифицированными специалистами, уполномоченными на эксплуатацию и обслуживание Оборудования.

9.5. Окончание проведения обучения оформляется Актом проведения обучения. Акт подписывает уполномоченный представитель Поставщика и работники, проходившие обучение и утверждается Покупателем. Полномочия представителя Поставщика должны быть подтверждены оригиналом доверенности Поставщика.

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

10.1. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 21 настоящего договора.

10.2. Моментом оплаты Оборудования считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

10.3. Порядок оплаты:

10.3.1. Авансовый платеж в размере 10 % от стоимости, указанной в п. 2.1.1, п. 2.1.2 настоящего Договора, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) банковских дней после подписания обеими Сторонами оригинала настоящего договора и предоставления следующих документов: оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120101 «об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов» с указанием об отсутствии задолженности (данная справка действительна в течение одного месяца с даты, по состоянию на которую она была выдана налоговым органом) (далее по Договору – справка по форме КНД 1120101) и оригинала банковской гарантии на всю сумму подлежащего уплате Покупателем аванса по настоящему Договору.

Под банковскими днями в настоящем договоре понимаются рабочие дни при пятидневной рабочей неделе. Не являются банковскими днями, нерабочие праздничные дни, которые определяются в соответствии с законодательством в месте нахождения Покупателя.

Оригинал банковской гарантии предоставляется на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, либо в виде электронного сообщения, направляемого по телекоммуникационным банковским системам или каналам банковского дистанционного обслуживания.

Банковская гарантия должна быть безотзывной, выдана на срок, превышающий срок поставки Оборудования по Договору не менее чем на 60 календарных дней, обеспечивать возврат всех полученных Поставщиком авансовых платежей и содержать указание на настоящий Договор. Банковская гарантия должна быть выдана одним из перечисленных российских банков: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», имеющих действующую лицензию Банка России, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. По условиям гарантии прекращение настоящего договора, не должно повлечь прекращение обязательств Гаранта перед Покупателем.

Поставщик обязан согласовать проект банковской гарантии с Покупателем.

Без предоставления банковской гарантии выплата аванса по настоящему Договору не производится.

В случае непредставления банковской гарантии в сроки, установленные настоящим Договором, Договор может быть прекращен путем направления Покупателем письменного уведомления адрес Поставщика. В таком случае договор считается прекращенным на следующий день после истечения срока для предоставления банковской гарантии.

В случае, если по согласованию Сторон внесены изменения в условия настоящего Договора, затрагивающие условия банковской гарантии, соответствующие изменения должны быть внесены и в условия гарантии.

В случае если у банка, выдавшего банковскую гарантию, в период ее действия, Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется незамедлительно известить об этом Покупателя и предоставить новую банковскую гарантию другого банка на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте Договора. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Поставщиком в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты отзыва лицензия у банка.

В случае неисполнения Поставщиком обязательства по своевременному извещению и предоставлению новой банковской гарантии, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан возвратить сумму полученного аванса в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения требования Покупателя. При этом Покупатель приостанавливает выплату новых текущих платежей до момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленной банковской гарантии.

После получения аванса Поставщик обязан в течение 10 (десять) календарных дней предоставить оригинал счета-фактуры на аванс, оформленной в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

10.3.2. Второй платеж в размере 40 % от стоимости, указанной в п. 2.1.1, п. 2.1.2 настоящего Договора, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней после получения Покупателем следующих документов:

- оригинала справки или справки в электронном виде, подписанной ЭЦП уполномоченного сотрудника ИФНС, по форме КНД 1120101;

- извещения Поставщика об отгрузке Оборудования в полном объеме со склада Поставщика;

- копии транспортной накладной об отгрузке Оборудования в полном объеме в соответствии с настоящим Договором, с отметкой Перевозчика о приемке груза.

Извещение должно быть подписано руководителем Поставщика и скреплено печатью. Извещение передается посредством электронной почты на адреса: info@russalt.ru, kakanov@russalt.ru. Подтверждением о получении извещения с копиями документов об отгрузке является письменное уведомление Покупателя о получении данного извещения об отгрузке Оборудования.

Уведомление должно быть направлено в сроки, обеспечивающие выполнение п. 6.1.

10.3.3. Окончательная оплата в пределах 50 % от общей стоимости, указанной в п. 2.1.1, п. 2.1.2, а также оплата за монтажные, пусконаладочные работы, испытания оборудования и обучение персонала Покупателя, указанные в п. 2.1.3. настоящего Договора, производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней после приемки Покупателем Оборудования и работ без замечаний на основании Акта ввода Оборудования в эксплуатацию в соответствии с п. 7.10 Договора  при наличии оригиналов документов в соответствии с п. 6.6. Договора, при условии утверждения Покупателем Акта проведения обучения согласно п. 9.5. настоящего Договора.

В случае выхода из строя Оборудования в промежуток времени от даты ввода Оборудования в эксплуатацию до даты предполагаемого платежа согласно п. 10.3.3., Покупатель имеет право задержать окончательную оплату и произвести оплату в течение 10 (десять) банковских дней после устранения всех неисправностей.

10.4. Оригинал счета-фактуры должен быть подписан Руководителем Поставщика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры, должны быть подтверждены доверенностью. В случае представления счета-фактуры с нарушением данного условия, счет-фактура считается не предоставленной.

10.5. Покупатель вправе задержать выплату авансового, промежуточного платежей или окончательного расчета, если Поставщиком не были соблюдены требования данного Договора. При этом задержка промежуточного платежа по договору, не изменяет согласованного срока поставки Оборудования.

10.6. В отношении суммы оплаты за оборудование и работы в рамках настоящего Договора законные проценты за пользование денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.

10.7. Покупатель вправе потребовать возврата всех полученных Поставщиком платежей в случае нарушения Поставщиком окончательного срока поставки по настоящему Договору.

Поставщик обязуется произвести возврат авансовых платежей в течение 7 (семь) календарных дней с даты получения требования Покупателя. В случае направления требования по адресу электронной почты, указанному в разделе 21 настоящего договора, требование считается полученным в момент его отправления. При этом день направления требования учитывается в сроке для возврата авансовых платежей.

10.8. В случае если Покупатель воспользуется правом предъявления требования по банковской гарантии, или правом предъявления требования о возврате всех полученных авансовых платежей согласно п. 10.7 настоящего Договора, и такое требование будет исполнено (денежные средства поступят на расчетный счет Покупателя), то наступают следующие последствия:

- сумма возвращенного авансового платежа будет выплачена при окончательном расчете;

- обязательства Покупателя по внесению авансового платежа, для целей исчисления срока поставки считается исполненной;

- Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков внесения авансового платежа.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Поставщик гарантирует высокое качество изготовления Оборудования, а также его полное соответствие требованиям нормативных документов и требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

11.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию, равную 12 месяцам с даты сдачи Оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем требований по эксплуатации в соответствии с технической документацией изготовителя.

11.3. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить Поставщику в письменной форме обо всех обнаруженных дефектах, направив ему претензию по электронной почте, указанной в разделе 21 настоящего договора.

11.4. Поставщик обязан заменить дефектное Оборудование или части к нему на новое в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения письменной претензии Покупателя, переданной в порядке, предусмотренном п. 11.3. настоящего договора. Гарантийный срок на отремонтированный или замененный по гарантии Товар, или частей к нему, поставленных взамен дефектных, начинает отчитываться заново с момента ввода Товара, в эксплуатацию после его замены или ремонта.

11.5. По согласованию с Покупателем срок устранения дефектов может быть продлен в зависимости от технологического срока изготовления Оборудования либо деталей на заводе – изготовителе.

11.6. В период гарантийного срока все расходы, связанные с устранением дефектов (в том числе, но не ограничиваясь, расходы связанные с транспортировкой Оборудования для замены, расходы по направлению, размещению своих специалистов и т.п.), несет Поставщик.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.

12.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (товарными накладными, УПД счетами-фактурами, счетами на оплату), адресованными Сторонам, в электронном виде (Далее - ЭД).

Стороны осуществляют документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (Далее - УКЭП), имеющей сертификат ключа проверки, выданный аккредитованном удостоверяющем центром в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства через аккредитованного ФНС РФ оператора электронного документооборота (Далее оператор ЭДО).

Обмен осуществляется при условии наличия технической возможности осуществления документооборота в электронном виде с применением УКЭП. Под наличием технической возможности понимается наличие у всех участников документооборота соответствующего оборудования, программного обеспечения и сертификатов ключей УКЭП.

12.2. В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписью, наравне с документами на бумажном носителе.

12.3. Оператором электронной системы документооборота, используемой для осуществления обмена информацией в электронном виде, является у Покупателя (ООО «Руссоль») является АО «ПФ «СКБ Контур» 2BM-5611055980-2012052808240198582630000000000.

В случае если Стороны используют услуги разных Операторов ЭДО, они обязуются предпринять все необходимые действия для настройки роумингового взаимодействия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора (или даты изменения реквизитов Оператора). Расходы по настройке и поддержанию роуминга каждая Сторона несет самостоятельно, если иное не предусмотрено соглашением с их Оператором».

12.4. Стороны вправе в одностороннем порядке изменять сведения об Операторе ЭДО и (или) идентификатор участника электронного документооборота, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала совершения операций с использованием новых реквизитов. С момента получения такого уведомления новые данные считаются согласованными и обязательными для использования Сторонами.

12.5. При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование документов на бумажном носителе.

В случае невозможности выставления документов в электронном виде по причинам технического сбоя или отсутствия связи, допускается оформление и выставление первичных документов, в том числе: актов сверки, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг) на бумажном носителе.

При этом Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, пописанными квалифицированной УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем.

12.6. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют формы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если формы документов не утверждены, то Стороны используют действующие в организациях формы.

12.7. Стороны обязуются в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, если иные сроки не установлены для соответствующих документов нормативно-правовыми актами или договором, осуществлять прием и подписание документов, полученных от другой стороны и Оператора.

12.8. Стороны обеспечивают срок хранения ЭД в течение срока, установленного законодательством РФ.

12.9. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

12.10. В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными УКЭП, такая сторона обязана известить другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭД.

12.11. При возникновении разногласий относительно содержания (состава сведений) электронного документа, подтвержденного УКЭП, приоритет имеет содержание оригинального XML-файла документа, сформированного по формату ФНС России (или иному согласованному формату). Для разрешения спора Стороны обязуются произвести сверку визуального отображения документа с данными его исходного файла. В случае невозможности самостоятельного разрешения разногласий, Стороны обращаются к Оператору ЭДО за официальным подтверждением содержания переданного документа».

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1. В случае не поставки Оборудования в установленный срок, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый день нарушения срока поставки.

13.2. При нарушении сроков, указанных в п. 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1, нарушении срока проведения повторных испытаний согласно п. 7.11 а также нарушении сроков замены дефектного Оборудования или частей к нему на новое, предусмотренных п. 11.4. Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки.

13.3. Уплата неустойки, предусмотренной п. 13.1., 13.2., 13.14. настоящего договора может производиться путем уменьшения суммы любого платежа за поставляемый Товар на сумму начисленной неустойки.

13.4. В случае нарушения сроков проведения расчетов за поставленное Оборудование Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока поставки Оборудования, либо при поставке Оборудования с отклонением по количеству, и/или качеству и/или ассортименту и/или комплектации, настоящий пункт не применяется.

13.5. Поставщик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком. Возмещение убытков производится в течение 30 (тридцать) дней с момента выставления или направления Покупателем счёта и расчёта убытков. К расчёту убытков, понесённых Покупателем, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость». Если Поставщик нерезидент РФ, то пункт не применяется.

13.6. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении иных условий настоящего Договора, ответственность за нарушение которых не предусмотрена настоящей главой, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в размере прямого действительного ущерба в случае их документального подтверждения пострадавшей Стороной.

13.7. В случае, если в результате действий Поставщика, его работников или контрагентов Покупателю будут причинены убытки, указанные убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

13.8. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой, но установленную другими положениями настоящего Договора и действующим законодательством.

13.9. В случае нарушения работниками Поставщика пропускного и внутри объектного режима Покупателя, в части требований, предъявляемых к подрядным организациям на территории предприятия во время проведения работ, с Поставщика может быть взыскан штраф. Конкретный перечень нарушений и суммы штрафных санкций по ним указаны в Приложении к настоящему Договору, которое размещено на сайте ООО «Руссоль и включено в Договор путем ссылки на него в настоящем разделе: https://russalt.ru/informacziya-o-zakupkah/08-otvetstvennost-podryadchikov/. Подписывая настоящий Договор, Поставщик соглашается с тем, что он проинформирован и ознакомлен с перечнем перейдя по вышеуказанной ссылке.

13.10. Факт нарушения и его конкретный состав фиксируется в Акте о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, составляемого работниками охраны объектов Покупателя, в присутствии представителя Поставщика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Поставщику.

13.11. Покупатель вправе взыскать по каждому такому случаю штраф, сумма которого вычитается из очередного платежа.

13.12. Уплата штрафов, пеней и других финансовых санкций, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.13. При условии заключения договора на основании проведенного тендера Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размере 15 % от суммы тендера (суммы договора) в следующих случаях:

- отказа Поставщика от исполнения обязательств по договору;

- отказа Покупателя от исполнения договора в связи с нарушением Поставщиком условий договора, в т.ч. в связи с непредставлением банковской гарантии, нарушением срока поставки, нарушением начального или конечного срока выполнения работ.

В указанных случаях Покупатель также вправе приобрести непоставленное Оборудование у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение в соответствии со статьей 520 ГК РФ.

13.14. При несвоевременном возврате всех полученных платежей, в сроки, предусмотренные п. 10.7. настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю пени в размере 0,1 % от суммы невозвращенных платежей за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.

14. ФОРС-МАЖОР.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения настоящего Договора (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменения и принятие законодательных и нормативных правовых актов, забастовки, аварии, военные действия, наводнения, иные стихийные бедствия и обстоятельства техногенного характера, если они непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.

14.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

14.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований п. 14.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего Договора.

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет предложения или представления, а также запрет давать согласие на предложение или представление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

- запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном виде и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований, применимого антикоррупционного законодательства.

16. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.

16.1. Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений, содержащих коммерческую тайну, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключенного договора.

16.2. Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется направлением по электронной почте, с принятием мер защиты, удовлетворяющих обе стороны.

16.3. Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытия иными способами получаемой конфиденциальной информации, составляющими коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.

16.4. Конфиденциальная информация, составляющая коммерческую тайну, остается собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть её по письменному уведомлению в течении 5 дней с даты получения такого уведомления.

16.5. При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.

16.6. Убытки и потери, понесенные Передающей стороной вследствие разглашения Получателем конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, возмещаются им в соответствии с Действующим законодательством РФ.

16.7. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, предусмотренные настоящим Договором, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания Договора.

16.8. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

17. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

17.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения договора:

− является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или по адресам, указанным в разделе 21 настоящего договора;

− располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения обязательств по нему;

− все полномочия, необходимые для заключения договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с законодательством.

17.2. Стороны подтверждают, что:

− договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением договора;

− договор не нарушает какие-либо права на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица;

− договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

− исполнение договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.

17.3. Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения другой Стороны, указанные в настоящем разделе, вправе досрочно расторгнуть договор независимо от наличия или отсутствия у него убытков, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

18. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

18.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

18.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

18.3. Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон все спорные вопросы разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г., а в части расчетов до полного их завершения.

19.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения одной из Сторон условий Договора.

19.3. Существенными нарушениями условий договора для Покупателя помимо случаев, установленных законодательством Российской Федерации, являются:

– поставка Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

– нарушение окончательного срока поставки Оборудования.

– задержка Поставщиком начала монтажных работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

– нарушение Поставщиком окончательного срока выполнения работ, предусмотренных п. 1.1.1.-1.1.5. настоящего договора;

– невыполнение гарантийных обязательств (п. 1.1.6, раздел 11 настоящего договора);

– вступление в законную силу нормативных актов органов государственной власти, лишающих Поставщика надлежаще исполнить обязательства по настоящему Договору.

Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с даты направления Поставщику письменного уведомления о расторжении Договора, если иной срок или дата не определены в таком уведомлении.

Поставщик обязуется произвести возврат всех ранее перечисленных Покупателем платежей в размере 100% (сто процентов) в течение 7 (семь) календарных дней с даты расторжения договора.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

20.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.2. Иные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости в этом, дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору.

20.3. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются только оригиналами документов или документами, подписанными в электронном виде посредством электронного документооборота (за исключением случаев прямо предусмотренных настоящем договором).

20.4. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

20.5. Поставщик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне, производить уступку прав требования по настоящему Договору, а также иным образом осуществлять перемены лиц в обязательстве без письменного согласия на это Покупателя.

20.6. После заключения настоящего Договора все предыдущие договоры, соглашения, переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон теряют свою силу.

20.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.

20.8. Вся переписка по выполнению условий и содержанию Договора должна вестись по адресам, указанным в разделе 21 настоящего договора.

20.9. В случаях, предусмотренных настоящим договором при отправке корреспонденции по электронной почте, отправление считается полученным Поставщиком в день его направления по адресу электронной почты, предусмотренному разделом 21 настоящего договора.

21. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» ИНН 5611055980, КПП 997550001 Юридический адрес: 460009, Российская Федерация, Оренбургская обл, г.о. г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд. 61/1. Почтовый адрес: 460009, Россия, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, зд. 61/1. Тел. +7 (3532) 34-23-23, Факс +7 (3532) 34-23-80 Эл. почта: info@russalt.ru Банковские реквизиты р/с 40702810300000046927 в БАНК ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |

Приложение № 1

к Договору поставки №_______

от «___»____________ 202__ г.

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |

Приложение №1

к Техническому заданию

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |

Приложение № 2

к Договору №_______________

от «___»____________ 202__ г.

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Количество дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1. | Разработка и согласование проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поставка Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтажные и пусконаладочные работы и испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Руссоль» |  |
| Директор __________________ С.В. Черный | __________________ |